POSLOVNI PLAN

2020-2024

Gradiška, februar  2020.

Sadržaj

Sažetak

1	Uvod

2	Opis preduzeća

2.1	Pravni status preduzeća

2.2	Organizaciona struktura i zaposlenici

2.3	Područja obuhvaćena uslugom vodosnabdijevan

3	Podaci o poslovanju (performanse preduzeća)

3.1	Vodosnabdijevanje

3.1.1	Proizvodnja vode

3.1.2	Distribucija i potrošnja vode

3.1.3	Neprihodovana voda

3.2	      Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

3.2.1	Odvodnja otpadnih voda

3.2.2	Prečišćavanje otpadnih voda

3.3	       Pokazatelji poslovanja

3.3.1	Naplata i administriranje prihoda

3.4        Procjena finansijske uspješnosti

3.5 Pokazatelji uspješnosti

3.6 SWOT analiza

3.7 Prioriteti i potrebe (strateška oporedjeljenja)

4     Strateški ciljevi i indikatori (ciljne vrijednosti)

4.1 Misija i vizija

4.2 Prognoza potreba i potražnje za uslugama

4.3 Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

4.4 Ciljne vrijednosti

5	Akcioni planovi

5.1 Akcioni plan - Pokrivenost uslugama (2020-2024)

5.2 Akcioni plan - Operativno upravljanje (2020-2024)

5.3 Akcioni plan - Upravljanje imovinom (2020-2024)

5.4 Akcioni plan - Finansijsko upravljanje (2020-2024))

5.5 Akcioni plan - Organizacija i zaposlenici (2020-2024)

5.6 Akcioni plan - Upravljanje neprihodovanom vodom (2020-2024)

5.7 Akcioni plan - Kapitalni infrastrukturni projekti (2020-2024)

6	Organizacija i zaposlenici

7	Finansije

Prilog 1 – Karte

Prilog 2 – Vodni bilans (pojedinačni po DMA te zbirni)

Prilog 3 – Bilans stanja i bilans uspjeha

Prilog 4 – Plan investicija

Lista tablica

Tablica 2-1: Opće karakteristike područja koje je obuhvaćeno uslugom vodosnabdijevanja

Tablica 2-2: Pregled pokrivenosti uslugom

Tablica 2-3: Priključci - usluge vodosnabdijevanja

Tablica 3-1: Izvorišta vode

Tablica 3-2: Ukupna proizvodnja vode

Tablica 3-3: Distributivna mreža – po materijalima cijevi

Tablica 3-4: Zone pritiska i kapacitet

Tablica 4-1: Projekcija broja korisnika

Tablica 4-2: Prognoza potreba za vodosnabdijevanjem

Tablica 4-3: Prognoza potreba za prikupljanje otpadnih voda

Tablica 4-4: Prognoza potreba za prečišćavanjem otpadnih voda

Tablica 4-5: Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

Tablica 4-6: Pokazatelji poslovanja (prošlost, sadašnjost i ciljne vrijednosti)

Tablica 6-1: Procjena JKP-a: Organizacija i zaposlenici

Tablica 6-2: Reorganizacija JKP

Tablica 7-1: Kratak pregled investicija po vrstama usluga u periodu ( 2020-2024)

Tablica 7-2: Bilansi

Sažetak

Osnovna djelatnost komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Gradiška je distribucija vode za piće i  prikupljanje i odvodnja kanalizacije.

Svrha ovog plana je da se predstave ciljevi i instrumenti za postizanje istih za planski period 2020-2024. Tačnije, ovaj dokument služi kao smjernica uposlenicima i upravi preduzeća da nastave efikasno i efektivno zadovoljavanje potreba svih korisnika.

Plan ističe viziju, misiju te osnovne vrijednosti kojim se vodimo u pružanju usluga vodosnadbijevanja, odvodnje i poboljšanja kvaliteta života naših klijenata. Perspektiva menađžmenta je iskazana kroz viziju preduzeća. Misija preduzeća oslikava  ulogu ovog  preduzeća u lokalnoj zajednici, a ključne vrijednosti uspostavljaju sve ono u koje vjerujemo kao preduzeće i što bi korisnici trebali da očekuju od nas.

Prethodnim  godišnjim i trogodišnjim planovima su predviđani prihodi i rashodi preduzeća i predračunske vrijednosti investicionih ulaganja. U postupku planiranja se polazilo od fakturisane vode i usluga kanalizacije u prethodnoj godini i na osnovu toga su planirani prihodi od prodaje, kao i ostali prihodi i poslovni rashodi.

Buduće planiranje će obuhvatiti više elemenata i polaziti od strateških ciljeva, prioriteta i aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

# Uvod

Poslovni prihodi će obuhvatati samo naplative prihode i iz poslovnih prihoda će biti isključeni obračunati prihodi na dohodovnoj osnovi po osnovu donacija.

U strukturi rashoda preduzeća, poslije poslovnih i finansijskih rashoda uglavnom će ostati rashodi po osnovu otpisa i ispravke potraživanja, kao rashodi koji ne utiču na novčane tokove, već samo na  neto dobitak.

Planiranje će se vršiti ne samo za preduzeće,  već i za  niža obračunska mjesta prihoda i troškova,a u skladu sa metodologijom i uputstvima konsultanata MEG projekta, u kojem učestvuje i ovo preduzeće.

# Opis preduzeća

## Pravni status preduzeća

KP „Vodovod“ a.d. Gradiška je javno komunalno preduzeće, akcionarsko društvo, s većinskim vlasnikom Opština Gradiška.

Struktura vlasništva:

- Opština Gradiška (62.56 %)

- PREF a.d. Banja Luka (9.62 %)

- Fond za restituciju RS Banja Luka (4.81 %)

- Ostali akcionari (23.01 %)

## Organizaciona struktura i zaposlenici

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeća je utvrđena organiziciona šema sa tri sektora, pet službi i tri odjeljenje, zatim raspored i broj zaposlenika. Trenutno je zaposleno 78 radnika.

Ekonomski sektor

Pravni sektor

Tehnički Sektor

Finansijsko -računovodstvena služba

Služba za opšte i kadrovske poslove

Služba odnosa sa korisnicima usluga

Služba vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Služba tehničke pripreme

Odjeljenje odnosa sa korisnicima

Odjeljenje distribucije vode, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Odjeljenje proizvodnje vode

## Područja obuhvaćena uslugom vodosnabdijevanja

Tablica 2-1: Opšte karakteristike područja koje je obuhvaćeno uslugom vodosnabdijevanja

| Površina Opštine | 762 km2 |
| --- | --- |
| Površina područja Općine pokrivene sa uslugom vodosnabdijevanja | 660 km2 |
| Geografsko područje, karta vodovodnog sistema na teritoriji JLS | Georeferencirane su podloge R 1:1000 ; 1:1250 ; 1:1500 u AutoCad, ucrtana primarna i sekundarna vodovodna mreža i iste vam dostavljamo. |

Tablica 2-2: Pregled pokrivenosti uslugom

| Naseljenost i pokrivenost uslugama |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanovništvo na području općine | br. stan. | 56.727 | 56.727 | 56.727 |
| Stanovništvo pokriveno uslugama vodosnabdijevanja | br. stan. | 46.515 | 47.412 | 48.291 |
| Stanovništvo pokriveno uslugama odvodnje otpadnih voda | br. stan. | 15.531 | 15.792 | 16.104 |
| Stanovništvo pokriveno uslugama prečišćavanja otpadnih voda | br. stan. | -- | -- | -- |

Tablica 2-3: Priključci - usluge vodosnabdijevanja

| Naselje | Stanovništvo | Priključeni na usluge vodosnabdijevanja |  | Priključeni na usluge odvodnje otpadnih voda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | Domaćinstva | Poslovni subjekti | Domaćinstva | Poslovni subjekti |
| Grad | 20.227 | 6.742 | 816 | 4.999 | 633 |
| Ostalo | 36.500 | 9.355 | 287 | 369 | 90 |
| Ukupno | 56.727 | 16.097 | 1.103 | 5.368 | 723 |

Napomena: Podaci o stanovništvu izračunavaju se prema popisu stanovništva iz 2013. godine i tekućoj procjeni Zavoda za statistiku, broj korisnika (domaćinstva i pravna lica) se odnosi na broj izdatih računa za tu kategoriju potrošača

# Podaci o poslovanju (performanse preduzeća)

## Vodosnabdijevanje

### Proizvodnja vode

Ova sekcija obuhvata opis izvorišta koja se koriste za piće, njihovu lokaciju, udaljenost od naselja te podatke za njihov kapacitet te koliko se trenutno zahvata i isporučuje vode.

Tablica 3-1: Izvorišta vode

| Naziv | Zahvaćeno | Isporučeno |
| --- | --- | --- |
| Vodoizvorište Žeravica je locirano jugozapadno na udaljenosti 2 km od centra grada. Vodoizvorište sadrži četri aktivna bunara, dubina bunara je cca 25 m. Voda se iz bunara direktno šalje u vodotoranj koji se nalazi na 41 metar od kote terena, zapremina vodotornja je 470 m3. Trenutni maksimalni kapacitet vodoizvorišta je 325 l/s, a istraživanja rađena u ranijem periodu su pokazala da postoji potencijal od cca 600 l/s. Vodotoranj pokriva I zonu koja obuhvata veći dio korisnika, dok se do ostalih potrošača u II,III i IV zonu voda transportuje putem prepumpnih stanica do ostalih rezervoara. | 3.309.622 (nema mjerača protoka, podatak na osnovu rada pumpi) | 1.851.263 |

Zbog malih kapaciteta rezervoara pumpanje se vrši stalno, a rezervoar na vodoizvorištu Žeravica obezbijeđuje vodu za cca 1 čas, pa se jeftinija električna energija ne može koristiti. Osnovni tretmani vode se vrše u Žeravici, a dodatni na ostalim rezervoarima na terenu. Ukupni kapacitet svih rezervoara je 1.860 m3 vode.

Navedeni podaci se odnose na 2019.godinu.

| Naziv izvorišta | Zone | Objekti na vodovodnoj mreži po zonama | Nadmorske visine objekata (m.n.m) | Kapacitet pumpi u objektima | Zapremine rezervoara (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodoizvorište Žeravica | I | Vodotoranj | Teren 92.00 Kota dna 133.87 Kota preliva 139.07 |  | 470 |
|  |  | 4 bunara | Teren 92.00 dubina bunara 25 m od terena | 3 pumpe po 67 kW i 1 pumpa 76 kW |  |
|  | II | Prepumpna stanica Ljutava | 108 | 27,2 l/s |  |
|  |  | Hidrostanica Bistrica I | 108 | 1,2 l/s |  |
|  |  | Hidrostanica Bistrica II | 107 | 1,2 l/s |  |
|  |  | Hidrostanica Dragelji | 109 | 3.0 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Cerovljani I | 96 | 2.1 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Nova Topola | 99 | 40 l/s |  |
|  |  | Vodotoranj Nova Toploa | Teren 99.17 Kota dna 134.17 Kota preliva 141.67 |  | 350 |
|  |  | Rezervoar Panjik | 166 |  | 320 |
|  | III | Prepumpna stanica Desančići | 149 | 5.5 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Jablanica 1 | 146 | 6,5 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Milosevo Brdo | 141 | 2 l/s |  |
|  |  | Hidrostanica Trebovljani | 132 | 3 l/s |  |
|  |  | Hidrostanica Cerovljani II | 154 | 2.1 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Mašići | 115 | 6.5 l/s |  |
|  |  | Rezervoar Miloševo Brdo | 215 |  | 50 |
|  |  | Rezervoar Jablanica 1 | 200 |  | 200 |
|  |  | Rezervoar Stražac | 210 |  | 320 |
|  | IV | Prepumpna stanica Jablanica 2 | 200 | 6,5 l/s |  |
|  |  | Prepumpna stanica Šaškinovci | 185 | 1.25 l/s |  |
|  |  | Rezervoar Jablanica 2 | 265 |  | 100 |
|  |  | Rezervoar G. Jurkovica | 320 |  | 50 |

Zbog  malog  kapaciteta  vodotornja  na vodoizvorištu rad pumpi je konstantan. U noćnom terminu kada  je minimalna  potrošnja  radi  jedna  pumpa, a u  periodima  maksimalne časovne potrošnje rade tri pumpe. Tokom ljetnog perioda po potrebi se uključi i četvrta pumpa.

### 3.1.2 Distribucija i potrošnja vode

Distributivni vodovodni sistem se sastoji od rezervoara kojim se voda gravitaciono transportuje do potrošača, dok u manjim djelovima opštine uglavnom u ruralnom području postoji pet hidrostanica kako bi se obezbjedila potrebna količina vode za korisnike.

| Dužina primarne mreže | 95.76 km |
| --- | --- |
| Dužina sekundarne mreže | 340.90 km |
| Dužina tercijarne mreže (procjena) | 140 km |
| Broj priključaka individualni | 13900 kom. |
| Broj priključaka zgrade | 2400 kom. |
| Ukupno 8 rezervoara | 1860 m3 |
| Regulatori pritiska | 9 kom. |
| Prepumne stanice | 9 kom. |
| Hidrostanice | 5 kom. |
| DMA zona | 13 kom. |

Tablica 3-2: Ukupna proizvodnja vode

| Proizvodnja i opskrba |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulaz u sistem iz vlastite proizvodnje | m3/god. | 4.546.831 | 3.869.150 | 3.254.395 |
| Kupljena sirova vode | m3/god. | 59.900 | 55.250 | 55.227 |
| Ukupno proizvedene vode | m3/god. | 4.606.731 | 3.924.400 | 3.309.622 |

Voda za potrošače iz MZ Orahova se kupuje od dobavljača HPK Draksenić.Cjevovod za Orahovu označen  je kao DMA 4.

Tablica 3-3: Distributivna mreža – po materijalima cijevi

| Materijal | Dužina (km) | % |
| --- | --- | --- |
| Daktilno ljevano željezo ili ljevano željezo | - | - |
| Azbest cement | 20 | 5 |
| Polietilen (HDPE, MDPE) | 347 | 79 |
| Polivinil klorid (PVC) | 69 | 16 |
| Pocinčane | - | - |
| Ostalo (navesti): | - | - |
| Ukupno |  | 100.0% |

Pritisak u većem dijelu vodovodnog sistem koji obuhvata ravničarski dio iznosi 4,5 bara, dok u ruralnom dijelu opštine gdje je reljef  terena različit kreće se od minimalnih 2.5 bara do maksimalo 6 bara.

Tablica 3-4: Zone pritiska i kapacitet

| Rezervoar | Zone pritiska | Kapacitet (m3) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.250 priključaka |  | min.pritisak 2,5; max.pritisak 4,5 |
| 2 | 3.847 priključaka |  | min.pritisak 2,5; max.pritisak 6,0 |
| 3 | 1.053 priključaka |  | min.pritisak 2,5; max.pritisak 4,0 |
| 4 | 50 priključaka |  | min.pritisak 2,5; max.pritisak 5,0 |

Objekti  vodovodnog  sistema u većini su dokumentirani u Auto Cad-u, a što se tiče vodovodne mreže ucrtano je cca 320 km  primarne  i  sekundrane mreže (75 %). Definirano je 13 DMA zona, u jednoj je postavljen  mjerač (1),  šest zona su  izolovane (2,3,5,9,12 i 13),  pet  zona treba izolovati i ujednu zonu uvozimo vodu  koja ima mjerač na ulazu.

Tablica 3-5: Kartiranje i uspostavljanje DMA zone

| Naziv DMA zone | Broj stanovnika | Katirana | Dužina mreže | Izgrađen ulaz | Fizički izolirane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Senjak-Jug | 3200 | DA | 9.68 (km) | NE | DA |
| 3 Podgradci | 3715 | DA | 157.35 (km) | NE | DA |
| 4 Nova Topola | 7819 | DA | 106.00 (km) | NE | DA |

Na vodovodnu mrežu priključeno je 48.291 korisnika što predstavlja 85% od ukupnog broja stanovnika  i  postoji  mogućnost za proširenje na sve stanovnike. Ostali dio stanovništva vodu koristi iz lokalnih  vodovoda ili iz individualnih bunara. Takođe postoji incijativa pet mjesnih zajednica koje imaju  izgrađenu  zajednički vodovodni sistem koji se sastoji od dva rezervoara i cca 140 km mreža da predaju nama na upotrebu i održavanje.

Tablica 3-6: Potrošnja vode od po kategorijama korisnika

| Potrošnja vode |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaćinstva |  |  |  |  |
| Stanovništvo | br. | 56.727 | 56.727 | 56.727 |
| Priključenog stanovništva | br. | 46.515 | 47.412 | 48.291 |
| Postotak priključenosti | % | 82 | 84 | 85 |
| Prosječna specifična potrošnja vode | l/stan/dan | 101 | 95 | 90 |
| Ukupna potrošnja - domaćinstva | m3/god. | 1.707.881 | 1.638.869 | 1.587. 982 |
| Poslovni prostori/industrija |  |  |  |  |
| Broj korisnika – Poslovni subjekti/industrija | br. | 1.039 | 1.072 | 1.103 |
| Specifična potrošnja - Poslovni subjekti/industrija | l/priklj./dan | 670 | 586 | 654 |
| Ukupna potrošnja – Poslovni subjekti/industrija | m3/god. | 254.116 | 229.296 | 263.281 |
| Ukupna potreba za vodom | m3/god. | 1.961.997 | 1.868.165 | 1.851.263 |
| Povećanje/smanjenje potreba za vodom | % | +1 | -5 | -1 |

Napomena: zabilježene dvije korisničke grupe – kućanstva i pravna lica (poslovni subjeki)

Trenutni  kapacite bunara sa količinom vode koja se zahvati u ljetnom periodu je na granici, stoga bi trebalo planirati izgradnju novog bunara ili rekonstrukciju postojećeg koji je napušten u ranijem periodu. Na osnovu istraživanja iz ranijeg peroda postoji lokacija budućeg bunara  koja je neposredno pored uže zaštitne zone vodoizvorišta.

### Neprihodovana voda

Preduzeće nema uspostavljen sistem upravljanja neprihodovanom vodom. Postoje sistematizirana  radna  mjesta za detekciju kvaraova,  međutim otklanjaju se samo vidljivi  kvarovi koji se mogu detektovati bez opreme jer nam oprema za detekciju kvarova još nije stigla.

Tablica 3-7: Količine  neprihodovane vode

| Neprihodovana voda |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvedena voda | m3/god. | 4.606.731 | 3.924.400 | 3.309.622 |
| Prihodovana voda | m3/god. | 1.961.997 | 1.868.165 | 1.851.263 |
| Neprihodovana voda | m3/god. | 2.644.734 | 2.056.235 | 1.458.359 |
| Neprihodovana voda | % | 57 | 52 | 44 |
| ILI Indeks |  |  |  |  |
| m3 po km cjevovoda na sat | m3/km/sat | 0.737 | 0,574 | 0,281 |
| Ukupna vrijednost neprihodovane vode | KM | 996.300 | 775.736 | 485.962 |

Održavanje vodovodne mreže vrše četiri tima u periodu od 7 do 15 časova, a u poslijepodnevnim časovima i vikendom jedan dežurni tim. Timovi se sastoje od jednog vodoinstalatera, jednog fizičkog radnika a po potrebi angažuju se i mašinisti (rovokopač i kamion). Što se tiče tima za detekciju skoro je formiran pa se uglavnom bavi pasivnom detekcijom jer još nismo dobili potrebu opremu za detekciju.

Tablica 3-8: Popravci u okviru sistema vodosnabdijevanja

| Popravci u sistemu vodosnabdijevanja |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodosnabdijevanje |  |  |  |  |
| Popravke cijevi za transport, distribuciju i priključke | #/god. | 1.068 | 1.012 | 858 |
| Popravci na komorama, šahtovima i fazonskim komadima itd. | #/god. | 110 | 140 | 124 |
| Ukupno popravak | #/god. | 1.178 | 1.152 | 982 |

Prva vodovodna mreža rađena je šezdesetih godina tada su upotrebljavane azbestcementne cijevi, vodovodna mreža je rađena uglavnom u užem gradskom području pa je veći dio cijevoda ostao pod asfaltnim i betonskim podlogama što nam je najveći  problem i predstavlja najveće gubitke vode. Ukuna dužina ovog cjevovoda je cca 20 km profila od DN 100 do DN 600, ventili na navedenom cjevodu su dotrajali i nemaju funkciju kako su uglavnom krute veze bez montažno demontažnih komada zahtjeva rekonstrukciju kompletnog šahta što nam  znatno poskupljuje zamjenu istih. Takođe sledeća problematika kao i kod većine preduzeća su kvarovi od glavnog voda do priključnih šahtova.

Tablica 3-9: Kontinuitet usluge

| Kontinuitet usluge |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodosnabdijevanje |  |  |  |  |
| Kontinuitet vodosnabdijevanja | h/dan | 24 | 24 | 24 |
| Broj vanrednih prekida u distribucije vode (kvarovi) | #/god. | 30 | 31 | 23 |
| Broj prekida u vodosnabdijevanju usljed redovnog održavanja | #/god. | 2 | 5 | 21 |
| Prosječno trajanje prekida | H | 1 | 1 | 1 |

Što se tiče vodosnadbijevanja isporuka vode je konstanta osim kada se otklanjaju kvarovi na vodovodnoj  mreži s obzirom da je vodovodna mreža u prstenu u tom slučaju ostaje minimalan broj korisnika bez vode u trajanju od 1-2 h. Planirani prekid u isporuci vode  je 2 puta godišnje radi revizije elektro opreme na vodoizvorištu o čemu korisnici budu obavješteni ranije putem medija. U ljetnom periodutakođe obezbjeđujemo dovoljnu  količinu vode za sve korisnike.

## Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

### Odvodnja otpadnih voda

Općenito

Ukupan  broj  priključenog  stanovništva na kanalizacionu mrežu iznosi 16.104 što predstavlja 28 % od  ukunog broja stanovnika opštine. Pošto je ravničarski teren kanalizacija se putem deset manjih prepumpnih stanica prebacuje do dvije sabirne prepumpne stanice većeg kapaciteta koje  prebacuju otpadnu vodu do glavne crpne stanice na obali rijeke Save. Otpadna voda  se ispušta direktno u rijeku Savu ako to dozvoljava vodostaj.  Ukupna dužina kanalizacione mreže iznosi 49 km od čega je kombinirani sistem u dužini od 28.5 km i dvije prepumpne stanice većeg kapaciteta sa glavnom crpnom stanicom na obali rijeke Save kapaciteta (2x500 l/s) - ovaj kanalizacioni sistem rađen je sedamdesetih godina. Novija kanalizaciona mreža za fekalnu otpadnu vodu u dužini od 20.5 km izgrađena je u periodu od 2013. do 2016. godine  i osam prepumpnih stanica manjeg kapaciteta. Na ispustu nema seperatora masti i ulja.

| R.br. | Naziv prepumpne stanice | Kapacitet (l/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kej | 2x500 |
| 2 | Krošnja | 2x350 |
| 3 | Električno | 2x150 |
| 4 | Nadvožnjak | 2x144 |
| 5 | Čaire | 2x144 |
| 6 | Izvorište | 2x25,7 |
| 7 | Kruškik | 2x37.3 |
| 8 | Demirače | 2x20,6 |
| 9 | Žeravica „A“ | 2x20,6 |
| 10 | Žeravica „B“ | 2x20,6 |
| 11 | G.Lipovača | 2x16,9 |

Tablica 3-10: Vrste kanalizacijske mreže za gradske otpadne vode

| Br. | Vrsta kanalizacijske mreže | Dužina (km) | Postotak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinirani sistem za odvodnju sanitarnih otpadnih voda | 28,50 | 58% |
| 2 | Separatni sistem za fekalnu otpadnu vodu | 20,50 | 42% |
| 3 | Separatni sistem za odvodnju oborinskih otpadnih voda | - | - |
| Ukupno |  |  | 100% |

Količina prikupljene otpadne vode

Tablica 3-11: Prikupljanje i tretman otpadnih voda po skupinama korisnika usluga

| Prikupljanje i zbrinjavanje otpadnih voda |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaćinstva |  |  |  |  |
| Stanovništvo | br. | 56.727 | 56.727 | 56.727 |
| Priključenog stanovništva | br. | 15.331 | 15.792 | 16.104 |
| Postotak priključenosti | % | 27 | 28 | 28 |
| Specifični protok otpadnih voda | l/stan./dan | 95 | 97 | 97 |
| Protok - domaćinstva | m3/god. | 529.679 | 560.676 | 546.186 |
| Poslovni subjekti/industrija |  |  |  |  |
| Broj korisnika - Poslovni subjekti/industrija | br. | 700 | 707 | 723 |
| Specifični protok - Poslovni subjekti/industrija | l/priklj./dan | 628 | 556 | 574 |
| Protok – Poslovni subjekti/industrija | m3/god. | 160.392 | 143.535 | 151.581 |
| Ukupna količina otpadnih voda - fakturisano | m3/god. | 690.071 | 704.211 | 697.767 |

Stanje kanalizacione mreže, održavanje i popravci

Kanalizaciona mreža izgrađena u ranijem  periodu dosta je porozna : cijevi su uglavnom betonske pa usled podizanja  nivoa  podzemne vode dolazi do prodiranja podzemne vode u kanalizaciju. Takođe,  jedan dio kanalzacione mreže izgrađen je sa minimanim padovima,  na nekim dionicama  imamo i kontrapadova,  pri čemu dolazi do taloženja mulja u cjevovodu.

### Prečišćavanje otpadnih voda

Postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni u Novoj Topoli, izgrađeno u 2018.godini, gdje će se korisnici priključivati u narednom periodu.

## Pokazatelji poslovanja

### Naplata i administriranje prihoda

Očitanje

Preduzeće ima 17.200 korisnika, od kojih su 1.103 pravna lica (preduzeća, ustanove, radnje). Očitanje se vrši kod 14.915 korisnika sa vodomjerima, a kod 2.285 korisnika su neispravni vodomjeri ili su to korisnici u zgradama. U zgradama postoji 2.250 korisnika koji dobijaju račune na osnovu paušalne potrošnje, 6.954 vodomjera nisu kalibrirani u zadnjih 5 godina.

Fakturisanje

I pravnim i fizičkim licima se fakturiše mjesečno i mjesečno se čitaju stanja vodomjera.

Naplata potraživanja

Naplata se vrši isključivo putem banaka. Tačnije, naplata se vrši putem Sistema objedinjene naplate – SON (voda, kanalizacija, čistoća, komunalna naknada), a  uplate se vrše na zajednički račun koji se odmah prazni.

Postupak za naplatu dospjelih dugovanja

Uglavnom se koriste opomene i tužbe, a u manjoj mjeri isključenja kao mjere za poboljšanje naplate. Isključenje se u poslednje vrijeme više koristi i to se pokazalo kao dobra mjera.

Efikasnost naplate

Postotak naplate mjesečnih računa iznosi cca 90%, a uz dodatne mjere za poboljšanje naplate početnog stanja duga postiže se mjesečna naplata iznad 100% mjesečnih računa.

Tablica 3-14: Podaci za fakturisanje i naplatu

|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturisanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni fakturisani iznos za vodosnabdijevanje |  |  |  |  | KM | 2.580.106 | 2.709.462 | 2.436.335 |
| Fakturisani iznos za vodu prodanu domaćinstvima |  |  |  |  | KM | 2.064.085 | 2.210.921 | 1.932.163 |
| Fakturisani iznos za vodu prodanu poslovnim korisnicima/industriji |  |  |  |  | KM | 516.021 | 498.541 | 504.172 |
| Ukupni fakturisani iznos za prikupljanje otpadnih voda |  |  |  |  | KM | 605.209 | 583.535 | 629.509 |
| Fakturisani iznos za vodu prodanu domaćinstvima |  |  |  |  | KM | 411.542 | 418.450 | 455.965 |
| Fakturisani iznos za industrijske i poslovne korisnike |  |  |  |  | KM | 193.667 | 165.085 | 173.544 |
| Ukupni fakturisani iznos za prečišćavanje otpadnih voda |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Fakturisani iznos za domaćinstva |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Fakturisani iznos za industrijske i poslovne korisnike |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Naplata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni naplaćeni iznos za vodosnabdijevanje |  |  |  |  | KM | 2.245.000 | 2.389.310 | 2.198.400 |
| Ukupni naplaćeni iznos od domaćinstava |  |  |  |  | KM | 1.796.000 | 1.945.610 | 1.758.897 |
| Ukupni naplaćeni iznos od industrijskih i poslovnih korisnika |  |  |  |  | KM | 449.000 | 443.700 | 439.503 |
| Ukupni naplaćeni iznos za prikupljanje otpadnih voda |  |  |  |  | KM | 527.000 | 515.160 | 567.974 |
| Ukupni naplaćeni iznos od domaćinstava |  |  |  |  | KM | 358.000 | 368.235 | 410.985 |
| Ukupni naplaćeni i iznos od industrijskih i poslovnih korisnika |  |  |  |  | KM | 169.000 | 146.925 | 156.989 |
| Ukupni naplaćeni iznos za prečišćavanje otpadnih voda |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Ukupni naplaćeni iznos od domaćinstava |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Ukupni naplaćeni iznos od industrijskih i poslovnih korisnika |  |  |  |  | KM |  |  |  |
| Postotak naplate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinkovitost naplate za vodosnabdijevanje - UKUPNO |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 90 |
| Učinkovitost naplate - domaćinstva |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 91 |
| Učinkovitost naplate – industrijski i poslovni korisnici |  |  |  |  | % | 87 | 89 | 87 |
| Učinkovitost naplate za odvodnju otpadnih voda - UKUPNO |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 90 |
| Učinkovitost naplate - domaćinstva |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 90 |
| Učinkovitost naplate – industrijski i poslovni korisnici |  |  |  |  | % | 87 | 89 | 90 |
| Učinkovitost naplate prečišćavanja otpadnih voda - UKUPNO |  |  |  |  | % |  |  |  |
| Učinkovitost naplate - domaćinstva |  |  |  |  | % |  |  |  |
| Učinkovitost naplate – industrijski i poslovni korisnici |  |  |  |  | % |  |  |  |
| Učinkovitost naplate ukupno – Sve usluge - UKUPNO |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 90 |
| Učinkovitost naplate – sve usluge - domaćinstva |  |  |  |  | % | 87 | 88 | 91 |
| Učinkovitost naplate – sve usluge - industrijski i poslovni korisnici |  |  |  |  | % | 87 | 89 | 88 |

  - Procjena financijske uspješnosti

    - Sistem financijskog upravljanja (menadžment)

### Računovodastvo je organizovano u okviru Računovodstveno-finansijske službe, sa šefom službe i knjigovođama, blagajnikom i likvidatorom ulaznih faktura. Šef službe ima certifikat za sastavljanje završnog računa. Troškovi se knjiže po vrstama analitički, a sada i po mjestima troškova. Postoje svi zaknom propisani pravilnici i procedure iz oblasti računovodstva, kao i iz oblasti javnih nabavki, gdje su javne nabavke organizovane u okviru posebne službe za nabavu. Radni nalazi sada dobijaju posebno mjesto i značaj.

    - Sistem financijskog računovodstva i izvještavanja

### Finansijsko računovodstvo je organizovano u Računovodstveno-finansijskoj službi i isto obezbijeđuje izradu finansijskih izvještaja propisanih zakonom i podzakonskim aktima, i finansijsko izvještavanje internih i eksternih organa upravljanja i kontrolnih organa. Analize nisu redovno rađene, već samo po izradi polugodišnjih i godišnjih obračuna, ali će se u narodnom periodu posvetiti veća pažnja izvještavanju i planiranju.

Tablica 3-5: Zbirni bilans - Imovina

| Imovina po iznosu | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Osnovna sredstva (bruto) | 27.785.677 | 29.741.195 |
| Akumulirana amortizacija | 11.275.031 | 11.808.447 |
| Osnovna sredstva (neto) | 16.510.646 | 17.932.748 |
| Imovina od donacija (neto) |  |  |
| Kratkotrajna imovina | 1.931.471 | 1.744.347 |
| Gotovina | 178.873 | 279.557 |
| Potraživanja | 1.484.426 | 1.257.281 |
| Zalihe | 201.124 | 145.943 |
| Ostala imovina | 67.048 | 61.566 |
| Ukupno imovina | 18.442.117 | 19.677.095 |

| Kapital i novčane obaveze | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Kapital i rezerve | 17,430,802 | 17.677.905 |
| Ukupno obaveze | 1,011,315 | 858.762 |
| Kratkoročne obaveze | 739,069 | 708.365 |
| Obaveze prema dobavljačima | 321,914 | 271.329 |
| Obaveze za plaće |  |  |
| Plaće, penzijsko i zdravstveno osiguranje | 140,897 | 175.129 |
| Druge obaveze | 276,258 | 261.907 |
| Dugoročne obaveze | 272,246 | 150.397 |
| Odložena plaćanja |  |  |
| Ukupno kapital i obaveze | 18,442,117 | 19.677.905 |

Ukupna imovina preduzeća je 31.12.2019. g. iznosila 19.677.905 KM, od čega stalna imovina 17.932.748 KM ili 91%. Otpisana vrijednost osnovnih sredstava (stalne imovine) iznosila je 11.808.447 KM ili 40%. Preduzeće je imalo na kraju godine 150.397 KM dugoročnog kredita, a ukupne obaveze su iznosile 858.762 KM. Kapital preduzeća je iznosio 15.010.220 KM, od čega su revalorizacione rezerve iznosile 8.956.452 KM, a po osnovu uvećane imovine procjenom iz 2019. g.

Tablica 3-16: Bilans uspjeha (KM)

| Bilans uspjeha | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Operativni prihodi | 3,828,414 | 3,936,114 | 4,180,556 |
| Prihodi od prodaje | 3,607,943 | 3,681.555 | 3,951,730 |
| Drugi prihodi | 220,471 | 254,559 | 228,826 |
| II Operativni rashodi | 3,200,752 | 3,735,499 | 3,978,917 |
| Troškovi za materijal | 392,055 | 469,011 | 482,764 |
| Usluge sa karakteristikama materijalnih troškova | 143,007 | 282,377 | 500,324 |
| Drugi operativni troškovi | 70,681 | 245,821 | 176,196 |
| Troškovi povezani s osobljem | 1,922,813 | 2,108,744 | 2,246,397 |
| Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine | 417,672 | 406,781 | 380,218 |
| Amortizacija imovine od donacija | 0 | 0 | 0 |
| Usklađivanje vrijednosti kratkotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| Ostali nematerijalni troškovi poslovanja | 254,524 | 164,670 | 193,018 |
| III. Finansijski prihodi i ostali prihodi i dobici | 328,730 | 350,433 | 395,227 |
| IV. Finansijski rashodi | 35,323 | 23,231 | 15,768 |
| Dobit od redovnih aktivnosti | 592.339 | 177,458 | 186.120 |
| Ostali rashodi – otpisi i human. i sport. izdaci | 811,743 | 421,207 | 466,836 |
| Dobitak prije oporezivanja | 109,326 | 106,611 | 114,262 |
| Neto dobitak | 75,165 | 75,463 | 80,933 |

U operativnim prihodima su sadržani samo prihodi od prodaje i drugi prihodi koji se naplaćuju. Veća dobit se izgubi zbog ostalih rashoda po osnovu ispravke i otpisa potraživanja.

Tablica 3-17: Gotovinski tokovi (KM)

Potraživanja su visoka i sa procijenom  naplate nižom od 50%. Po završnom  računu su urađeni tokovi gotovine direktnom  metodom  i gotovina na kraju 2019. godine iznosi 279.557 KM, a na kraju 2018. godine 178.873 KM.

| NOVČANI TOK | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| NETO NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 194.658 | 341.542 | 606.754 |
| Neto kupnja / primici od prodaje dug. imov. (CAPEX) |  |  |  |
| NETO NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.120 | (150.243) | (506.070) |
| Otplata dugoročnih i kratkoročnih dugova |  |  |  |
| NETO NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | (187.482) | (187.482) | 0 |
| Smanjenje / povećanje novca | 8.296 | 3.817 | 100.684 |
| Novac 1.1. | 166.760 | 175.056 | 178.873 |
| Novac 31.12. | 175.056 | 178.873 | 279.557 |

    - Troškovi, prihodi i dobit po uslugama

Tablica 3-18: Ključ raspodjele zajedničkih troškova po troškovnim i profitnim centrima

Troškovi materijala i amortizacija su raspodijeljeni po troškovnim centrima na osnovu izdatnica materijala i obračuna amortizacije (knjiženjem), kao i dio ostalih operativnih  troškova, a plate i dio ostalih rashoda na osnovu ključa 63:11:1:8:17.

Tablica 3-19: Ostvarena raspodjela prihoda i troškova/rashoda (u KM) za 2019.g.

| R.br. | Opis | Vodosnabd. | Odvodnja | Prečistač | Ost. usl. | SZP | Ostali segm. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Poslovni prihodi | 3.202.847 | 715.274 | - | 262.435 | - |  | 4.180.556 |
| 1. | Prihodi od prodaje | 3.019.786 | 669.509 | - | 262.435 | - |  | 3.951.730 |
| 2. | Ostali poslovni prihodi | 183.061 | 45.765 | - | - | - |  | 228.826 |
| II | Poslovni rashodi | 2.549.237 | 567.384 | 36.000 | 354.074 | 472.222 |  | 3.978.917 |
| 1. | Troškovi materijala | 320.133 | 48.960 | 5.000 | 86.597 | 22.074 |  | 482.764 |
| 2. | Troš. zarada i ost.lič. rash. | 1.407.690 | 254.640 | 31.000 | 179.712 | 373.355 |  | 2.246.397 |
| 3. | Troš. proizvodnih usluga | 415.269 | 45.029 | - | 40.026 | - |  | 500.324 |
| 4. | Amortizacija | 343.027 | 203.304 | - | 29.058 | 5.784 |  | 581.173 |
| 5. | Nematerijalni troškovi | 63.118 | 15.451 | - | 18.681 | 71.009 |  | 168.259 |
| III | Finansijski prihodi | 249 | - | - | - | - |  | 249 |
| IV | Finansijski rashodi | 15.768 | - | - | - | - |  | 15.768 |
| V | Dobitak redov. aktivnosti | 638.091 | 147.890 | -36.000 | -91.639 | -472.222 |  | 186.120 |
| VI | Ostali prihodi | 151.568 | 50.392 | - | - | - |  | 201.960 |
| VII | Ostali rashodi | 383.469 | 83.367 | - | - | - |  | 466.836 |
| VIII | Ostali dobici | 144.414 | 48.604 | - | - | - |  | 193.018 |
| IX | Ukupni prihodi i dobici | 3.499.078 | 814.270 | - | 262.435 | - |  | 4.575.783 |
| X | Ukupni rashodi | 2.948.474 | 650.751 | 36.000 | 354.074 | 472.222 |  | 4.461.521 |
| XI | Dobitak/Gubitak | 550.604 | 163.519 | -36.000 | -91.639 | -472.222 |  | 114.262 |
| XII | Dobitak prije oporezivanja | 70.715 | 43.547 | - | - | - |  | 114.262 |
| XIII | Porez na dobit | 19.973 | 13.356 | - | - | - |  | 33.329 |
| XIV | Neto dobitak | 50.742 | 30.191 | - | - | - |  | 80.933 |

Tablica 3-19-a:Planirana raspodjela prihoda i troškova/rashoda (u KM) za 2020 g.

| R.br. | Opis | Vodosnabd. | Odvodnja | Prečistač | Ost. usl. | SZP | Ostali segm. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Poslovni prihodi | 3.121.150 | 759.450 |  | 525.000 |  |  | 4.405.600 |
| 1. | Prihodi od prodaje | 2.914.150 | 707.450 |  | 525.000 |  |  | 4.146.600 |
| 2. | Ostali poslovni prihodi | 207.000 | 52.000 |  |  |  |  | 259.000 |
| II | Poslovni rashodi | 2.399.000 | 448.000 | 59.000 | 383.000 | 622.000 |  | 3.911.000 |
| 1. | Troškovi materijala | 486.000 | 41.000 | 12.000 | 111.000 | 31.000 |  | 681.000 |
| 2. | Troš. zarada i ost.lič. rash. | 1.414.000 | 220.000 | 35.000 | 157.000 | 374.000 |  | 2.200.000 |
| 3. | Troš. proizvodnih usluga | 264.000 | 47.000 | 2.000 | 104.000 | 67.000 |  | 474.000 |
| 4. | Amortizacija | 235.000 | 140.000 | 10.000 | 11.000 | 4.000 |  | 400.000 |
| 5. | Nematerijalni troškovi | 8.000 | 2.000 |  |  | 146.000 |  | 156.000 |
| III | Finansijski prihodi |  |  |  |  |  |  | 0 |
| IV | Finansijski rashodi | 10.000 |  |  |  |  |  | 10.000 |
| V | Dobitak redov. aktivnosti | 712.150 | 311.450 | -59.000 | 142.000 | -622.000 |  | 484.600 |
| VI | Ostali prihodi | 160.000 | 40.000 |  |  |  |  | 200.000 |
| VII | Ostali rashodi | 460.000 | 110.000 |  | 40.000 |  |  | 610.000 |
| VIII | Ostali dobici | 125.000 | 31.000 |  |  |  |  | 156.000 |
| IX | Ukupni prihodi i dobici | 3.406.150 | 830.450 |  | 525.000 |  |  | 4.761.600 |
| X | Ukupni rashodi | 2.869.000 | 558.000 | 59.000 | 513.000 | 622.000 |  | 4.621.000 |
| XI | Dobitak/Gubitak | 537.150 | 272.450 | -59.000 | 12.000 | -622.000 |  | 140.600 |
| XII | Dobitak prije oporezivanja | 1.950 | 138.650 | 0 | 0 | 0 |  | 140.600 |
| XIII | Porez na dobit | 633 | 44.967 |  |  |  |  | 45.600 |
| XIV | Neto dobitak | 1.317 | 93.683 |  |  |  |  | 95.000 |

    - Tarife

Tablica 3-20: Važeće tarife za vodu (bez PDV-a)

| Postojeće tarife |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaćinstva |  |  |  |  |
| Vodosnabdijevanje | KM/m3 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
| Odvodnja otpadnih voda | KM/m3 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| Prečišćavanje otpadnih voda | KM/m3 |  |  |  |
| Industrijski i komercijalni potrošači |  |  |  |  |
| Vodosnabdijevanje | KM/m3 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Odvodnja otpadnih voda | KM/m3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Prečišćavanje otpadnih voda | KM/m3 |  |  |  |
| Javne institucije |  |  |  |  |
| Vodosnabdijevanje | KM/m3 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Odvodnja otpadnih voda | KM/m3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Prečišćavanje otpadnih voda | KM/m3 |  |  |  |
| Ponderirana prosječna tarifa | KM/m3 |  |  |  |
| Prosječna ponderirana cijena – voda | KM/m3 | 1.24 | 1.23 | 1.34 |
| Prosječna ponderirana cijena - kanalizacija | KM/m3 | 0.84 | 0.84 | 0.92 |
| Prosječna tarifa za prečišćavanje otpadnih voda | KM/m3 |  |  |  |

## Pokazatelji uspješnosti 2017-2019

U slijedećoj tabeli su prikazani ključni indikatori iz PSA(operativni i finansijski), kao i neki indikatori likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i investiranja.

| Ključni pokazatelji | Mjera | Formula za izračun | Prosjek za BiH | Polazna vrijednost za JKP | Vrijednost za kraj godine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pokrivenost populacije uslugom vodosnabdijevanja | % | Broj korisnika usluge vodosnabdijevanja/ ukupan Broj stanovnika |  | 81 | 82 | 84 | 85 |
| Pokrivenost populacije uslugom kanalizacije | % | Broj korisnika usluge kanalizacije/ ukupan Broj stanovnika |  | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Neprihodovana voda | % | (zahvaćena voda (M3) – fakturirana voda (M3))/zahvaćena voda (M3) |  | 53 | 58 | 52 | 44 |
| Prosječan period naplate – voda \ i kanalizacija | dana | (ukupna potraživanja na kraju godine (KM) / ukupni godišnji prihod (KM)) * 365 |  | 99 | 95 | 91 | 61 |
| Procent naplate | % | Ukupno naplaćeno u promatranom periodu (KM) / Ukupno fakturirano u promatranom periodu (KM) |  | 84 | 92 | 95 | 91 |
| Produktivnost zaposlenika | #/'000 | = Broj zaposlenih čiji se rad odnosi na vodosnabdijevanje i kanalizacije (#) / ukupni broj korisnika usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda (u hiljadama) |  | 1.74 | 1.81 | 1.69 | 1.65 |
| Udio troškova zaposlenika u operativnim troškovima | % | Troškovi zaposlenika / ukupni operativni Troškovi |  | 54 | 60 | 56 | 59 |
| Udio troškova električne energije u operativnim troškovima | % | Troškovi električne energije / ukupni operativni Troškovi |  | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Pokrivenost operativnih troškova | Omjer | ukupni godišnji operativni prihodi (KM) / ukupni godišnji operativni Troškovi (KM) |  | 1.33 | 1.20 | 1.05 | 1.19 |
| Udio mjesečnog računa za domaćinstvo u prosječnom prihodu | % | Iznos mjesečnog računa za vodosnadbijevanje i odvodnju otpadnih voda za prosječpnu porodicu (KM) / ukupan mjesečni prihod prosječne porodice (KM) |  | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 |

  - SWOT analiza

Tablica 3-21: SWOT Analiza

|  | Sadašnjost | Budućnost |
| --- | --- | --- |
|  | Unutrašnji | Vanjski |
| + | Snage (+) - Dovoljna količina ispravne vode za piće - Niska cijena koštanja zahvaćene vode - DMA zone | Mogućnosti (+) - Učešće u projektima nacionalnog i međunarodnog karaktera - Učešće opštine u finansiranju projekata - Učešće vanjskih subjekata u finansiranju projekata |
| ¦ | Slabosti (-) - Loše stanje nekih cjevovoda - Visok nivo neprihodovane vode - Visoki troškovi bruto plata i drugih davanja - Neefikasno korištenje radnog vremena - Slaba osposobljenost zaposlenih za efikasan rad - Kontola potropšnje vode za građane i komunikacija s potrašačima | Prijetnje (-) - Slaba platežna sposobnost određenih korisnika usluga preduzeća - Neizvijesnost sudskih izvršenja nad izvršenicima dužnicima - Postojeće stanje zaštite vodoizvorišta - Opšta opasnost po zdravlje građana od virusa CORONA i nemogućnost komunikacije |

## 3.7 Prioriteti i potrebe (strateška opredjeljenja)

Nakon SWOT analize definisani su prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti sistema.

Tablica 3-22: Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

| Područje aktivnosti | Prioriteti i potrebe |
| --- | --- |
| - Performanse preduzeća | Definisati novu organizaciju preduzeća i sistematizaciju poslova |
| - Performanse zaposlenika | Definisati potrebna znanja i sposobnosti zaposlenih i omogućiti što brže sticanje istih |
| - Pružanje usluga | Dodatno širenje vodovodne i kanalizacione mreže u skladu sa usaglašenim planovima sa JLS |
| - Operativno upravljanje | Kontrolisati očitanje i korištenje vode, ugraditi dodatne vodomjere i smanjiti paušalno zaduženje |
| - Upravljanje imovinom | Popisati imovinu, usaglasiti sa JLS vlasništvo i procijeniti vrijednost imovine |
| - Očitanje, fakturisanje i naplata | Definisati mjere efikasnije naplate, definisati vrijeme očitanja vodomjera građana, zaduživati i zgrade, kontrolisati rad inkasanata |
| - Finansijske performance | Unaprediti računovodstveno-finansijski softver i finansijsko planiranje i izvještavanje |
| - Smanjenje neprihodovane vode | Otkrivati curotine i brzo otklanjati kvarove,dodatno ulagati u opremu za detekciju |
| - Kapitalna ulaganja | Sanacija vodovodne mreže,sanacija i proširenje kanalizacione mreže i izgradnja prečistača, u skladu sa opštinskim planovima ulaganja |
| - Odnosi sa osnivačem | Definisati imovinske i druge odnose sa JLS |

# Strateški ciljevi i indikatori (ciljne vrijednosti)

  - Misija i vizija

Misija

Misija ovog preduzeća je konstantno unapređenje usluga vodosnadbijevanja i odvodnje otpadne vode za sve korisnike, unapređenje kvaliteta života i zaštita životne sredine.

Vizija

Vizija ovog preduzeća je kontinuitet kvalitetnog vodosnadbijevanja i odvodnje po pirhvatljivim cijenama.

Vrijednosti

Usluga ● Kvalitet ● Održivost ● Ekologija ● Lojalnost ● Inovacija

  - Prognoza potreba i potražnje za uslugama

Tablica 4-1: Projekcija broja korisnika

| Naziv mjesta u općini | Popis 2013 | Istorijski podaci |  | Procjena | Projekcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gradovi | 20.227 | 20.327 | 20.427 | 20.527 | 20.727 | 20.827 | 20.827 | 20.927 |
| Naselja i sela | 36.500 | 36.400 | 36.300 | 36.200 | 36.000 | 35.900 | 35.900 | 35.800 |
| Ukupno | 56.727 | 56.727 | 56.727 | 56.727 | 56.727 | 56.727 | 56.727 | 56.727 |

Napomena: Podaci o stanovništvu izračunavaju se prema popisu stanovništva iz 2013. godine i procjeni Zavoda za statistiku.

Tablica 4-2: Prognoza potreba za vodosnabdijevanjem

| Kategorije korisnika |  | Istorijski podaci |  | Procjena | Projekcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Doma- ćinstva | Priključeno stanovnika | 47.412 | 48.291 | 48.691 | 49.159 | 49.759 | 50.259 | 50.340 |
|  | Postotak priključenosti | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
|  | Prosječna potrošnja, l/stan/dan | 95 | 90 | 92 | 103 | 105 | 109 | 109 |
|  | Ukupna potrošnja vode, m3 | 1.638.869 | 1.587.982 | 1.635.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.010.000 |
| Pravne osobe | Potrošnja, l/priklj./dan | 586 | 654 | 646 | 650 | 650 | 680 | 695 |
|  | Ukupna potrošnja vode, m3 | 229.296 | 263.281 | 272.000 | 290.000 | 300.000 | 320.000 | 330.000 |
| Ukupno |  | 1.868.165 | 1.851.263 | 1.907.000 | 2.140.000 | 2.200.000 | 2.320.000 | 2.340.000 |

Tablica 4-3: Prognoza potreba za prikupljanje otpadnih voda

| Kategorije korisnika |  | Istorijski podaci |  | Procjena | Projekcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Doma- ćinstva | Priključeno stanovnika | 15.792 | 16.104 | 16.692 | 17.121 | 17.903 | 18.483 | 18.700 |
|  | Postotak priključenosti | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 |
|  | Prosječan protok, l/stan/dan | 97 | 95 | 93 | 99 | 100 | 98 | 98 |
|  | Fakturisana voda, m3 | 560.676 | 560.676 | 568.000 | 620.000 | 650.000 | 660.000 | 669.000 |
| Pravne osobe | Protok, l/priklj/dan | 556 | 574 | 557 | 601 | 603 | 610 | 610 |
|  | Fakturisana voda, m3 | 143.535 | 151.581 | 158.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| Ukupno |  | 704.211 | 697.767 | 726.000 | 820.000 | 835.000 | 850.000 | 864.000 |

Tablica 4-4: Prognoza potreba za prečišćavanjem otpadnih voda

| Kategorije korisnika |  | Istorijski podaci |  | Procjena | Projekcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Doma- ćinstva | Priključeno stanovnika |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postotak priključenosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosječan protok, l/stan/dan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturisana voda, m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravne osobe | Protok, l/priklj/dan |  |  | 438 | 438 | 466 | 493 | 495 |
|  | Fakturisana voda, m3 |  |  | 8.000 | 8.000 | 18.500 | 19.000 | 20.000 |
| Ukupno |  |  |  | 8.000 | 8.000 | 18.500 | 19.000 | 20.000 |

## Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

Tablica 4-5: Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

| Strateški ciljevi |  | Aktivnosti |  | Indikatori uspješnosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proširenje područja isporuke usluga | 1.1 | Širenje vodovodne mreže | 1.1.1 | 1150 korisnika |
|  |  | 1.2 | Širenje kanalizacione mreže | 1.2.1 | 1110 korisnika |
|  |  | 1.3 | Izgradnja prečistača u Novoj Topoli | 1.3.1 | Ekološka zaštita zone |
| 2 | Poboljšano operativno upravljanje | 2.1 | Uvesti optimalno rješenje čitanja vodomjera fizičkih lica, provoditi kontrolu čitanja vodomjera i korištenja vode | 2.1.1 | Približiti akontacije stalnoj potrošnji |
|  |  |  |  | 2.1.2 | Povećati pokrivenost vodomjerima za 2 % godišnje |
|  |  |  |  | 2.1.3 |  |
|  |  |  |  | 2.1.4 |  |
|  |  | 2.2 | Unaprediti način dostavljanja faktura fizičkim licima | 2.2.1 | Smanjenje troškova za 15.000 KM godišnje |
|  |  |  |  | 2.2.2 |  |
|  |  | 2.3 | Koristiti efikasnije mjere naplate putem opomena i isključenja | 2.3.1 | Veća naplata za 2% godišnje |
|  |  |  |  | 2.3.2 |  |
| 3 | Poboljšano upravljanje imovinom | 3.1 | Bilansna evidencija imovine po amortizacionim grupama | 3.1.1 | Pokazatelji vrijednosti imovine i upravljanja imovinom tj. koeficijent obrtaja ukupne imovine, dani vezivanja ukupne imovine i drugi pokazatelji |
|  |  |  |  | 3.1.2 |  |
|  |  | 3.2 | Regulisanje vlasništva | 3.2.1 |  |
|  |  |  |  | 3.2.2 |  |
|  |  |  |  | 3.2.3 |  |
|  |  | 3.3 | Utvrđivanje prioriteta investicionog održavanja | 3.3.1 |  |
|  |  |  |  | 3.3.2 |  |
| 4 | Poboljšano finansijsko upravljanje | 5.1 | Evidentiranje troškova i prihoda po mjestima i nosiocima | 5.1.1 | Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti i profitabilnosti |
|  |  |  |  | 5.1.2 |  |
|  |  |  |  | 5.1.3 |  |
|  |  | 5.2 | Evidentiranje kupaca i dobavljača po rokovima | 5.2.1 |  |
|  |  |  |  | 5.2.2 |  |
|  |  | 5.3 | Finansijsko planiranje i izvještavanje | 5.3.1 |  |
|  |  |  |  | 5.3.2 |  |
| 5 | Poboljšanje organizacije i upravljanja ljudskim resursima | 6.1 |  | 6.1.1 |  |
|  |  |  |  | 6.1.2 |  |
| 6 | Smanjenje neprihodovane vode | 6.1 |  | 6.1.1 |  |
|  |  | 6.2 |  | 6.2.1 |  |
|  |  | 6.3 |  | 6.3.1 |  |
| 7 | Izgradnja kapitalnih infrastrukturnih projekata | 7.1 |  | 7.1.1 | Pokazatelji zaduženosti i profitabilnosti |
|  |  | 7.2 | Širenje vodovodne i kanalizacione mreže | 7.2.1 |  |
|  |  | 7.3 | Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | 7.3.1 |  |

  - Ciljne vrijednosti

Tablica 4-6: Pokazatelji poslovanja (prošlost, sadašnjost i ciljne vrijednosti)

| Indikatori uspješnosti | Istorijski |  | Procjena | Projekcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| % pokrivenosti uslugama vodosnabdijevanja | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| % pokrivenost usluga prikupljanja i odvodnje otpadnih voda | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 |
| % pokrivenosti uslugama prečišćavanja otpadnih voda | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pouzdanost usluge (sati/dnevno) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| % neprihodovane vode (stvarni gubici) | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 |
| % neprihodovane vode (prividni gubici) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % neprihodovane vode (ukupno) | 52 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 |
| ILI Indeks | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| m3 po km cjevovoda na sat | 0,40 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,16 |
| % pokrivenosti vodomjerima | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| % naplate | 95 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| % spornih i nenaplativih potraživanja | 29 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| % učinkovitosti naplate (sve usluge) | 95 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| # kvarovi na cijevima/km distributivne mreže | 1,93 | 1,69 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
| Energetska učinkovitost kWh/m3 proizvedene vode | 0,99 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
| # začepljenja na kanalizacijskom sistemu/km | 3,88 | 4,04 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 |
| % sistema za oborinske vode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvalitet efluenta (% testova koji zadovoljavaju standarde) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetska učinkovtost kWh/m3 prečišćena voda | - | - | - | - | - | - | - |
| % mapiranog sistema vodosnabdijevanja kojom JVP upravlja u „pomoćnoj“ knjizi stalnih sredstava | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 97 |
| % mapiranog sistema odvodnje otpadnih voda kojom JVP upravlja u „pomoćnoj“ knjizi stalnih sredstava | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 97 | 97 |
| % uknjižene postojeće infrastrukture i obračunate amortizacije | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Operativni troškovi za vodosnabdijevanje (KM/priključku) | 181 | 178 | 186 | 170 | 160 | 150 | 150 |
| Operativni triškovi za usluge prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (KM/priključku) | 115 | 125 | 105 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Operativni troškovi za usluge prečišćavanja otpadnih voda (KM/priključku) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Postotak obnove/rekonstrukcije infrastrukture za snabdijevanje pitkom vodom | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Postotak obnove/rekonstrukcije infrastrukture kanalizacije | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % pokrivenosti troškova za vodosnabdijevanje | 133 | 106 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| % pokrivenosti troškova za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda | 151 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| % pokrivenosti troškova postrojenja za prečišćavanje | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Operativni modul za radne naloge (da/ne) | da | da | da | da | da | da | da |
| Operativni računovodstveni modul koji podržava računovodstvo po troškovnim i profitnim centrima | da | da | da | da | da | da | da |
| Naplativost (odnos obaveze/sredstva) | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Likvidnost preduzeća (+/- u %) | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| # zaposlenika/ 1000 korisnika usluga vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 1,25 | 1,20 |

# Akcioni planovi

  - Akcioni plan - Pokrivenost uslugama (2020-2024)

| Aktivnost 1.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Širenje vodovodne mreže | 1000 priključaka | Ljudski i materijalni |
| 2 | Širanje kanalizacione mreže | 1000 priključaka |  |
| 3 | Izgradnja prečistača u Novoj Topoli | # 110 priključaka |  |

## 5.2  Akcioni plan – Operativno upravljanje (2020-2024)

| Aktivnost 2.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Definisanje čitanja vodomjera fizičkih lica | Približiti akontacije stvarnoj potrošnji | Ljudski , materijalni, finansijski |
| 2 | Povećanje broja vodomjera i smanjenje paušala | Zaduživanje za stvarnu potrošnju |  |
| 3 | Definisanje dostavljanja faktura fizičkim licima | Smanjenje troškova |  |
| 4 | Obnavljanje ugovora sa korisnicima | Zaključenje ugovora sa 60 % korisnika |  |

| Aktivnost 2.2: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Definisanje mjera efikasnije naplate | Povećanje naplate putem opomena i isključenja fizičkih lica | Ljudski i materijalni |
| 2 | Kontrola očitanja | Smanjenje mjernih grešaka |  |
| 3 | Kontrola korištenja vode i otkrivanje ilegalne potrošnje | Povećanje naplate, smanjenje neprihodovane vode |  |

| Aktivnost 2.3: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Sigurnije snadbijevanje potrošača bržim otklanjanjem kvarova | Poboljšanje usluge i veće zadovoljstvo korisnika | Ljudski, materijalni |
| 2 |  |  | Ljudski, materijalni |
| 3 |  |  |  |

## 5.3  Akcioni plan – Upravljanje imovinom (2020-2024)

| Aktivnost 3.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Evidentiranje stalne imovine po amortizacionim grupama | Čuvanje imovine | Ljudski |
| 2 | Evidentiranje kratkoročne imovine po vrstama |  |  |
| 3 | Zaduženje odgovornih lica za korištenje i održavanje imovine |  |  |

| Aktivnost 3.2: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Procijena vrijednosti stalne imovine | Efikasnije i efektivnije korištenje imovine | Ljudski, Materijalni, Finansijski |
| 2 | Utvrđivanje prioritete investicionog održavanja stalne imovine |  |  |
| 3 | Raspored troškova održavanja stalne imovine i utvrđivanje vrijednosti investicionog održavanja |  |  |

## 5.4. Akcioni plan – Financijsko upravljanje (2020-2024)

| Aktivnost 4.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Evidentiranje troškova po mjestima | Kvalitetno upravljanje prilivom i odlivom novca i prihodima i rashodima | Ljudski i materijalni |
| 2 | Evidentiranje prihoda po nosiocima |  |  |
| 3 | Evidentiranje kupaca i dobavljača po rokovima dospijeća |  |  |

| Aktivnost 4.2: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Detaljno planiranje i izvještavanje | Optimalizacija novčanih tokova,prihoda i rashoda | Ljudski |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

## 5.5. Akcioni plan – Organizacija i zaposlenici (2020-2024)

| Aktivnost 5.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Definisanje poslova i radnih zadataka | Uskađivanje broja zaposlenih i svođenje sa 78 na 64 zaposlena | Ljudski |
| 2 | Izrada organizacije |  |  |
| 3 | Izrada sistematizacije i opisa poslova |  |  |
| 4 | Izrada pravilnika iz oblasti rada i organizacije |  |  |

## 5.6. Akcioni plan - Upravljanje neprihodovanom vodom (2020-2024)

| Aktivnost 6.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Detekcija i otklanjanje kvarova | Smanjenje neprihodovane vode za prosječno 6% godišnje | Ljudski, materijalni, finansijski |
| 2 | Kalibriranje vodomjera |  |  |
| 3 | Ugradnja dodatnih vodomjera |  |  |

| Aktivnost 6.2: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |
| 1 | Određivanje DMA zona | Smanjenje neprihodovane vode za prosječno 6 % godišnje | Ljudski, materijalni |
| 2 | Nabavka dodatne opreme za detekciju |  |  |
| 3 | Ostale aktivnosti |  |  |

## 5.7. Akcioni plan – Kapitalni infrastrukturni projekti (2020-2024)

| Aktivnost 7.1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Opis aktivnosti | Očekivani rezultati | Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski) |

Kapitalni infrastrukturni projekti su dati u Planu investicija-prilog broj 4.

# Organizacija i zaposlenici

  - Plan promjena u organizaciji i zaposlenicima

Tablica 6-1: Procjena JKP-a: Organizacija i zaposlenici

| Sektor | Organizacijska jedinica | Broj zaposlenih | Ciljni broj zaposlenih na kraju planskog perioda |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor vodosnabdijevanja |  |  |  |
|  |  | 43 | 40 |
| Sektor za odvodnju otpadnih voda |  |  |  |
|  |  | 10 | 7 |
| Sektor za prečišćavanje otpadnih voda |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |
| Zajedničke službe |  |  |  |
|  |  | 21 | 15 |
| Ostale usluge |  |  |  |
|  |  | 4 | 4 |
|  | Ukupno zaposlenih | 78 | 64 |

Tabela 6-1-1: Struktura zaposlenih prema radnom statusu (2019 god.)

| Neodređeno | Određeno | Pripravnici |
| --- | --- | --- |
| 78 |  |  |
| TOTAL : 78 |  |  |

Tablica 6-2: Reorganizacija JKP u  2024. godini

| Sektor | Odjel | Odjeljenje | Broj zaposlenih |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sektor vodosnabdijevanja |  |  |  |
|  |  |  | 40 |
| - Sektor za odvodnju otpadnih voda |  |  |  |
|  |  |  | 7 |
| - Sektor za prečišćavanje otpadnih voda |  |  |  |
|  |  |  | 0 |
| - Zajedničke službe |  |  |  |
|  |  |  | 15 |
| - Ostale usluge |  |  |  |
|  |  |  | 2 |
| Ukupno | Ukupno zaposlenih |  | 64 |

  - Plan razvoja ljudskih kapaciteta i potrebna obuka

Od zaposlenih, 26 % su s visokom stručnom spremom i 6% nekvalifikanih, a ostalih 68% su kvalifikovani, srednja stručna sprema i visokokvalifikovani.

Međutim, veći broj zaposlenih nema potrebna znanja za rad u javnim komunalnim predizećima. Isto tako, zaposleni na opštim, pravnim i ekonomskim poslovima nemaju znaja potrebna za samostalan rad koji zadovoljava potrebe preduzeća u odnosima sa sudskim i kontrolnim organima. Kao, i potrebe razvoja preduzeća i obezbijeđenja sredstava za finansiranje razvoja.

Zaposleni ne govore strane jezike, niti su dovoljno osposobljeni za informacione i druge nove tehnologije.

Potrebna je obuka i specijalizacija kroz rad u specijalizovanim radionicama, gdje bi se radnici osposobili za efikasniji rad. Obuka i osposobljavanje će se ostvariti u okviru MEG projekta, kao i izvan projekta kroz seminare i druge radionice obrazovnog karaktera.

# Financije

  - Investicijski plan

Tablica 7-1: Kratak pregled investicija po vrstama usluga u periodu 2020 - 2024. godina

|  | Ukupno investicije 2020. - 2024. godina | Iznos (KM) |
| --- | --- | --- |
| Vodosnabdijevanje | Širenje vodovodne mreže Gašnica - Orahova i Lijevče P. | 3.100.000 |
| Odvodnja otpadnih voda i PPOV | Prečistač,širenje i rekonstrukcija kanalizacione mreže | 19.800.000 |
| Ostalo | Zamjena opreme i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | 1.750.000 |
| Ukupno |  | 24.650.000 |

  - Financijske projekcije

Tablica 7-2: Bilans uspjeha, uključujući sve usluge

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PRIHODI OD POSLOVANJA | 3.936.114 | 4.180.556 | 4.405.600 | 4.512.000 | 4.660.000 | 4.700.000 | 4.794.000 |
| Prihodi od prodaje | 3.681.555 | 3.951.730 | 4.146.600 | 4.212.000 | 4.360.000 | 4.400.000 | 4.494.000 |
| Ostali prihodi | 254.559 | 228.826 | 259.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| II. TROŠKOVI RADA | 3.735.499 | 3.978.917 | 3.911.000 | 3.930.000 | 4.040.000 | 4.080.000 | 4.135.000 |
| Troškovi sirovina i drugih materijala | 469.011 | 482.764 | 681.000 | 735.000 | 810.000 | 840.000 | 850.000 |
| Usluge s aspekta materijalnih troškova | 282.377 | 500.324 | 474.000 | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 290.000 |
| Ostali operativni troškovi | 245,821 | 176.196 | 46.000 | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Troškovi zaposlenika | 2.108.744 | 2.246.397 | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine | 406.781 | 380.218 | 400.000 | 500.000 | 520.000 | 530.000 | 550.000 |
| Uklj. Amortizacija grant sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usklađivanje vrijednosti kratkotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi poslovanja | 222,765 | 193.018 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 125.000 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 23.231 | 15.768 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10.000 |
| Dobit od redovnih aktivnosti | 177.458 | 186.120 | 484.600 | 567,000 | 610,000 | 610,000 | 649.000 |

Tablica 7-3: Slobodni novčani tokovi, projekcija za planski period

| PERIOD | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSLOVNI PRIHODI | 3,936,114 | 4,180,556 | 4,405,600 |  | 4,512,000 |  | 4,660,000 |  | 4,700,000 | 4,794,000 |
| Prihod od prodaje proizvoda | 3,681,555 | 3,951,730 | 4,146,600 |  | 4,157,000 |  | 4,300,000 |  | 4,320,000 | 4,494,000 |
| Ostali prihodi | 254,559 | 228,826 | 259,000 |  | 355,000 |  | 360,000 |  | 380,000 | 300,000 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 3,735,499 | 3,978,917 | 3,911,000 |  | 3,930,000 |  | 4,040,000 |  | 4,080,000 | 4,135,000 |
| MATERIJALNI TROŠKOVI | 469,011 | 482,764 | 681,000 |  | 735,000 |  | 810,000 |  | 840,000 | 850,000 |
| TROŠKOVI UPOSLENIH | 2,108,744 | 2.246,397 | 2.200,000 |  | 2.000,000 |  | 2.000,000 |  | 2.000,000 | 2,000,000 |
| UNIJETI broj zaposlenih | 80 | 79 | 77 |  | 74 |  | 74 |  | 74 | 74 |
| NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 222,765 | 176,196 | 46,000 |  | 165,000 |  | 170,000 |  | 170,000 | 320,000 |
| TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 282,377 | 500,324 | 474,000 |  | 250,000 |  | 270,000 |  | 270,000 | 290,000 |
| OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 245,801 | 193,018 | 110,000 |  | 280,000 |  | 270,000 |  | 270,000 | 125,000 |
| AMORTIZACIJA | 406,781 | 380,218 | 400,000 |  | 500,000 |  | 520,000 |  | 530,000 | 550,000 |
| EBIT | 200,615 | 201,639 | 259,600 |  | 582,000 |  | 620,000 |  | 580,000 | 659,000 |
| POREZ | 31,147 | 33,329 | 45,600 |  | 32,000 |  | 32,000 |  | 35,000 | 36,000 |
| NOPAT | 169,468 | 168,310 | 214,000 |  | 550,000 |  | 588,000 |  | 545,000 | 623,000 |
| ROIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMORTIZACIJA | 406,781 | 380,218 | 400,000 |  | 500,000 |  | 520,000 |  | 530,000 | 550,000 |
| KAPITALNE INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugotrajna materijalna imovina | 18,442,117 | 16,477,283 | 16,500,000 |  | 19,550,000 |  | 19,600,000 |  | 19,650,000 | 19,8440,000 |
| Amortizacija | 406,781 | 380,218 | 400,000 |  | 500,000 |  | 520,000 |  | 530,000 | 550,000 |
| Neto kapitalne investicije | 380,000 | 380,000 | 380,000 |  | 380,000 |  | 400,000 |  | 400,000 | 400,000 |
| PROMJENARADNOG KAPITALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALIHE | 178,443 | 145,943 | 190,000 |  | 185,000 |  | 185,000 |  | 180.000 | 175,000 |
| Materijalni troškovi | 469,011 | 482,764 | 840,000 |  | 935,000 |  | 1,060,000 |  | 1,090,000 | 850,000 |
| Obrtaj zaliha | 2.63 | 3.43 | 4.42 |  | 5.05 |  | 5.73 |  | 6,06 | 4,86 |
| DANI VEZIVANJA ZALIHA | 139 | 106 | 83 |  | 72 |  | 64 |  | 60 | 75 |
| POTRAŽIVANJA | 1,266,781 | 1,257,281 | 1,200,000 |  | 1,100,000 |  | 1,000,000 |  | 950,000 | 950,000 |
| Poslovni Prihodi | 3,936,114 | 4,180,556 | 4,413,200 |  | 4,512,000 |  | 4,660,000 |  | 4,700,000 | 4,794,000 |
| Obrtaj potraživanja | 3.11 | 3.33 | 3.68 |  | 4.10 |  | 4.66 |  | 4,95 | 5,05 |
| DANI VEZIVANJA POTRAŽIVANJA | 117 | 110 | 99 |  | 89 |  | 78 |  | 74 | 72 |
| OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE | 767,049 | 708,365 | 720,000 |  | 730,000 |  | 730,000 |  | 740,000 | 740,000 |
| Rashodi iz poslovanja | 3,735,499 | 3,978,917 | 3,830,000 |  | 3,930,000 |  | 4,040,000 |  | 4,080,000 | 4,135,000 |
| DANI VEZIVANJA OBVEZA | 75 | 65 | 69 |  | 68 |  | 66 |  | 66 | 65 |
| RADNI KAPITAL | 876,614 | 977,298 | 952,439 |  | 837,439 |  | 737,439 |  | 692,439 | 687,439 |
| PROMJENA RADNOG KAPITALA |  | 100,684 | 24,859 |  | 115,000 |  | 100,000 |  | 45,000 | 5,000 |
| SLOBODNI NOVČANI TOK I | 178,873 | 279,557 | 304,416 |  | 419,416 |  | 519,416 |  | 564,416 | 559,416 |

Gotovina na kraju 2019.g. je iznosila 279.557 KM, a na kraju 2018.g. 178.873 KM..

## Plan usklađivanja tarifa

Tarife za pravna lica i radnje treba postpuno svoditi na tarife građana i pošto prihodi od građana iznose 78% prihoda prodaje to se neće odraziti na ukupan prihod sa značajnim smanjenjem prihoda.

Usklađivanje tarifa će se izvšiti do 2024.godine kada će svi korisnici imati istu cijenu.

# Prilog 1 – Karte

Do sada su nabavljene i georeferencirane osnovne karte do 95%, kartirane primarne i sekundarne mreže u Auto CAD do 95%, kao i kartirane kanalizacione mreže do 95%.

# Prilog 2 – Vodni bilans (pojedinačni po DMA te zbirni)

Pored probnog vodnog bilansa za DMA zonu br.9, do sada su urađeni vodni bilanski za još    4  DMA zone, a za ostalih 6  uradiće se u narednom periodu.

# Prilog 4 – Plan investicija

| Rb | Naziv investicije | Vrijednost investicije | Planirani početak | Planirani završetak | Izvori financiranja | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja vodovodne mreže Gašnica-Orahova | 1.150.000 KM | 2020 | 2021 | Opština, Grant | Smanjenje gubitaka vode i 150 novih priključaka |
| 2 | Izgradnja vodovodne mreže u Lijevče Polju | 7.000.000 KM | 2021 | 2027 | Opština,Grant | 1000 novih priključaka |
| 3 | Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže, izgradnja dodatne mreže i prečistača | 29.500.000 KM | 2020 | 2027 | Grant | Zaštita životne sredine i 1000 novih priključaka |
| 4 | Zamjena opreme i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | 1.750.000 KM | 2020 | 2024 | Sredstva amortizacije | Sigurnije snabdjevanje |
|  | UKUPNO | 39.400.000 KM |  |  |  |  |

Pored  investicija iz sredstava Opštine i grantova, preduzeće će iz sredstava amorizacije svake godine ulagati u sanaciju  vodovodnih i kanalizacionih mreža i u zamjenu mehanizacije i druge opreme  u godišnjem iznosu od  350.000 KM ili 1.750.000 KM za pet godina.Ukupna vrijednost investicija iz tuđih izvora finansiranja u periodu od 2020. do 2024.godine iznosi 22.900.000 KM, a u periodu od 2024. do 2027.godine iznosi 14.750.000KM. Ukupna predračunska vrijednost investicija iz tuđih izvora sredstava iznosi 37.650.000 KM, a iz vlastitih sredstava 1.750.000 KM, ili ukupno 39.400.000 KM.

Proizvedena voda – Voda koja je isporučena u distributivni sistem, nakon tretmana sirove vode.

Način izračuna određen XLS tablicom u prilog