Водовод а.д.

Бања Лука

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

за пeриод 2021. – 2023. године

Децембар 2020.

САДРЖАЈ

| Увод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | O плану |  |
| Мисија, визија и стратегија | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  | Менаџмент |  |
| План оперативног пословања |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Правни и општи послови |  |
| Послови ЗНР и ЗОП | 8 |  |  |  |
|  | 15 |  | Производња и дистрибуција воде |  |
| Квалитет вода и екологија | 18 |  |  |  |
|  | 22 |  | Одржавање |  |
| Развој | 26 |  |  |  |
|  | 30 |  | Информационе технологије |  |
| Продаја | 33 |  |  |  |
|  | 37 |  | Наплата потраживања |  |
| Јавне набавке | 38 |  |  |  |
| План финансијског пословања |  |  |  |  |
| Систем сеоских водовода | 39 42 |  | Финансијски план |  |
|  | 47 |  | План инвестиција |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Финансијски план |

О ПЛАНУ

План пословања „Водовода“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) за период 2021. - 2023. године, заснован је на организацији послова Друштва, кроз стратешке и оперативне циљеве свих организационих јединица, чије испуњење води осигуравању трајног извршавања основне дјелатности Друштва.

Сврха израде овог плана је да се на систематски начин одреде активности за наредне три пословне године као и да се допринесе стварању предуслова за обављање истих активности у наведеном временском оквиру, а све у складу са постављеним пословним циљевима Друштва.

План се сачињава са сврхом да се на систематски начин прикажу стратешки и оперативни циљеви заједно са припадајућим активностима, као и сви неопходни подаци о мјерљивости, одговорностима, ресурсима и роковима за спровођење истих.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА

Мисија

Наша мисија је производњa, дистрибуција и снабдијевање водом, као и одвођење отпадних вода према дефинисаним стандардима квалитета, и пружање услуга које ће у потпуности задовољити захтјеве корисника. Непрестано се залажемо за ефикасно и транспарентно испуњавање очекивања наших корисника, акционара и  запослених.

Визија

Визија представља идеалну слику будућности какву желимо за наше Друштво. Она треба да буде у складу са дугорочним циљевима пословања, а то значи константан развој нових метода за побољшање перформанси пословања са циљем задовољења садашњих и будућих потреба потрошача за квалитетном водом за пиће и одводњом отпадних вода. Све наведено, свакако треба остварити по претпостављеним стандардима квалитета производа и услуга, као и заштите човјекове околине.

Стратешки циљеви Друштва у периоду од 2021. до 2023. године:

- Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода;

- Контрола квалитета воде у складу са нормативима и прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће;

- Праћење и примјена позитивних прописа;

- Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа;

- Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера;

- Развој водоводне и канализационе мреже;

- Смањење губитака на водоводној мрежи;

- Обезбјеђење услова заштите на раду, заштите од пожара и управљање отпадом;

- Контрола и обрачун потрошње воде;

- Интервенције на прикључцима и редовне замјене водомјера;

- Легализација потрошача;

- Планирање и провођење јавних набавки;

- Подизање нивоа наплате и реализација старих потраживања

- Управљање ликвидношћу друштва;

- Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником, градом Бања Лука;

- Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;

- Пресељење у нову послову зграду;

- Увођење и развој финансијског управљања и контроле у Друштво (ФУК-а);

МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

Представник капитала Града Бања Лука:

- Петар Билчар, дипл. екон.

Скупштина акционара:

- Биљана Марјановић Симовић, дип.правник, предсједник Скупштине акционара,

Надзорни одбор:

- Винка Вученовић, дипл. екон., предсједник,

- Младен Врећо, дипл. eкон., члан,

- Радован Мајкић, дипл. инж. машинства., члан,

- Огњен Јанковић, дипл. екон.,члан,

- Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:

- Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства, директор,

- Даријо Купрешак, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке послове,

- Боран Босанчић, дип. правник, извршни директор за правне послове,

Oдбор за ревизију:

- Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,

- Раденко Вујасин, дипл. правник унутрашњих послова,

- Јелена Пољашевић, доц. др., члан.

Директор одјељења интерне ревизије:

- Александра Илић, дипл. екон.

Интерни ревизор:

- Јелена Јокић, дипл.екон.

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

У 2020. години, у Друштву је било запослено у просјеку 345 радника. Квалификациона структура запослених у 2020. години и план за период 2021-2023.:

| СТРУЧНА СПРЕМА | 2020. |  | ПЛАН 2021. |  | ПЛАН 2022. |  | ПЛАН 2023. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радници | Учешће | Радници | Учешће | Радници | Учешће | Радници | Учешће |
| ВСС | 80 | 23,19% | 80 | 23,19% | 80 | 23,19% | 80 | 23,19% |
| ВС | 2 | 0,58% | 2 | 0,58% | 2 | 0,58% | 2 | 0,58% |
| ССС | 75 | 21,74% | 75 | 21,74% | 75 | 21,74% | 75 | 21,74% |
| ВКВ | 52 | 15,07% | 52 | 15,07% | 52 | 15,07% | 52 | 15,07% |
| КВ | 98 | 28,41% | 98 | 28,41% | 98 | 28,41% | 98 | 28,41% |
| ПК | 23 | 6,67% | 23 | 6,67% | 23 | 6,67% | 23 | 6,67% |
| НК | 15 | 4,35% | 15 | 4,35% | 15 | 4,35% | 15 | 4,35% |
| УКУПНО | 345 | 100,00% | 345 | 100,00% | 345 | 100,00% | 345 | 100,00% |

По броју радника, структури стручне спреме и образовања запослених, Друштво је изједначило потребе пословања и услове актуелне економске ситуације у којем се налази. С тим у вези, не планира се повећање броја запослених као ни измјене у структури истог, осим у евентуалним случајевима повећања обима посла или престанка радног односа радника.

Стратешки циљ: Праћење и примјена позитивних прописа

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припреме за сједнице органа управљања(Скупштина акционара,Надзорни одбор,Управа,Одбор за ревизију | Припрема материјала и осталих аката | По потреби | По потреби | По потреби | Директор сектора и надлежни органи Директор сектора и надлежни органи | Кадровски Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Подршка у наплати потраживања заједно са СФП | Подношење приједлога за извршење | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
|  | Покретање поступка медијације | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Подношење правних лијекова пред надлежним органима | По потреби | По потреби | По потреби |  |  |  |
| Остале активности | Пријава потраживања у стечајном поступку | По потреби | По потреби | По потреби |  |  |  |
|  | Подношење прекршајних пријава | По потреби | По потреби | По потреби |  |  |  |

ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а

Систем заштите од пожара обухвата скуп мјера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мјера и радњи заштите од пожара, за спријечавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром.

Заштита на раду је скуп техничких, здравствених, правних, психолошких, педагошких и других делатности с помоћу којих се откривају и отклањају ризици, односно ризичне појаве као што су опасности, штетности и напори, а које могу угрозити живот и здравље особа на раду.

Заштита од пожара и заштита на раду, у 2021.-2023. години спроводиће се у складу са важећим законским обавезама испуњавајући сљедеће циљеве:

Стратешки циљ бр.1: Спровођење заштите на раду свих радника Друштва

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења | Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период | Једна набавка | Једна набавка | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање средстава за рад (Новоселија) | Преглед и испитивање средстава за рад на локацији Новоселије | - | Једна набавка | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2022. |
| Преглед и испитивање средстава за рад (Одржавање и препумпне станице) | Преглед и испитивање средстава за рад Сектора Одржавања и препумпних станица | - | - | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2023. |
| Обука радника из области ЗНР-а | Обука радника из обласи ЗНР-а за све раднике Друштва | - | Једна набавка | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.05.2022. |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (14 комада) | Један преглед (14 комада) | Један преглед (14 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.10.2021. 30.10.2022. 30.10.2023. |
| Мјерење дебљине стјенки посуда под притиском | Мјерење дебљине стјенки посуда под притиском (10 комада) | - | Један преглед | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2022. |
| Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама | Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. 31.12.2021. 30.06.2022. 31.12.2022. 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. |
| Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини на локацији Улица 22. априла 2, Бања Лука | Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини | - | Једна набавка | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини на локацији у Улици Живојина Мишића бр. 24, Бања Лука | Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини |  | Једна набавка |  |  |  |  |
| Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини |  | Једна набавка |  |  |  |  |
| Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини за сеоске водоводе, Бања Лука | Ревизија Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини |  |  | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2023. |
| Ревизија елабората за бенифицирана радна мјеста | Ревизија елабората за бенифицирана радна мјеста |  | Један елаборат | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) | Два прегледа | Два прегледа | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. 31.12.2021. 30.06.2022. 31.12.2022. 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком | Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника) | Један преглед (160 радника) | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Баждарење аутомата за точ. горива | Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада) | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.07.2021. 31.07.2022. 31.07.2023. |
| Преглед и исптивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Преглед и исптивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких и физичких штетности | - | - | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2023. |
| Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Један преглед | - | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Систематски преглед радница (гинеколошки преглед) | Систематски преглед радница | Један преглед (60 радница) | Један преглед (60 радница) | Један преглед (60 радница) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2021. 31.10.2022. 31.10.2023. |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата (3 комада) | Један преглед (3 комада) | Један преглед (3 комада) | Један преглед (3 комада) |  |  | 31.10.2021. 31.10.2022. 31.10.2023. |
| Употребна дозвола за лифт (нова лабораторија) | Употребна дозвола за лифт (нова лабораторија) | Један преглед | Један преглед | Један преглед |  |  | 31.08.2021. 31.08.2022. 31.08.2023. |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.05.2021. 01.05.2022. 01.05.2023. |
| Испитивање хладним воденим притиском посуда под притиском | Испитивање хладним воденим притиском посуда под притиском | - | - | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2023. |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Један преглед (10 комада) | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Један преглед (16 комада) | Један преглед | Један преглед |  |  |  |
| Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације за сеоске водоводе | Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације за сеоске водоводе | - | - | Један преглед (90 објеката) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање средстава рада и уређаја за сеоске водоводе | Преглед и испитивање средстава рада и уређаја за сеоске водоводе | - | - | Један преглед |  |  |  |

Стратешки циљ бр.2: Послови заштите од пожара

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже | Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже (60 комада) | Један преглед (60 комада) | Један преглед (60 комада) | Један преглед (60 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације | Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на свим локацијама друштва | Једна набавка | - | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2021. |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | Два прегледа (180 комада) | Два прегледа (180 комада) | Два прегледа (180 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. 31.12.2021. 30.06.2022. 31.12.2022. 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији Улица 22. априла 2, Бања Лука | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (120 комада) | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.08.2021. 31.08.2022. 31.08.2023. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука (нова лабораторија) | Испитивање ватродојавног система | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.08.2021. 31.08.2022. 31.08.2023. |
| Обука радника из области ЗОП-а | Обука радника из обласи ЗОП-а за све раднике Друштва | - | - | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2023. |
| Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Један преглед | Један преглед | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |

Стратешки циљ бр.3: Управљање отпадом и екологија

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24 и на локацији извођења теренских радова | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење | Једно мјерење | Једно мјерење | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 02.02.2021. 02.02.2022. 02.02.2023. |
| Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Мониторинг на основу еколошке дозволе |  |  |  |  |  |  |
| Мјерење буке на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење | Једно мјерење | Једно мјерење | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.05.2021. 01.05.2022. 01.05.2023. |
| Мјерење отпадне воде на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Четири мјерења | Четири мјерења | Четири мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу водне дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења | Четири мјерења | Четири мјерења |  |  |  |
| Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Два чишћења | Два чишћења | Два чишћења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. 31.12.2021. 30.06.2022. 31.12.2022. 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Ревизија Плана управљања отпадом ул. Живојина Мишића бр. 24 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка | - | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Извориште воде у Новоселији | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка | - | - |  |  |  |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Улица 22. априла бр.2 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка | - | - |  |  |  |
| Израда водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Продужење водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Једна набавка | - | - | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.09.2021. |
| Израда еколошке дозволе на локацији у Ул. Живојина Мишића бр.24 | Продужење еколошке дозволе на локацији у Ул. Живојина Мишића бр.24 | - | - | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.11.2023. |
| Израда еколошке дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Продужење еколошке дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | - | - | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.03.2023. |

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Да би се остварила попуњеност капацитета водоводне мреже и дистрибутивних резервоара у периоду од 2021. до 2023. године, уз сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од  32.000.000m3 до 30.550.000m3.

Стратешки циљ бр.1: Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће (у милионима м3)

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑ |  | 32(1) | 31,32(1) | 30,55(1) | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
| Производња хигијенски исправне воде | Рад ППН1 | 12,95 | 12,45 | 11.85 |  |  |  |
|  | Рад ППН2 | 9,2 | 8,9 | 8,6 |  |  |  |
|  | Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима) | 8,8 | 8,6 | 8,4 |  |  |  |
|  | Рад изворишта Суботица | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије |  |
|  | Рад филт. стан. Црно Врело | 0,65 | 0,97 | 1,3 |  | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија |  |
| Одржавање објеката и опреме за производњу воде | Одржавање ППН1 | Извршено планирано одржавање | Извршено планирано одржавање | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Одржавање ППН2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање Бунарског система |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање изворишта Суботица |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање Филт. Стан. Црно Врело |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

(1)У суму урачуната количина воде за испирање и пуњење цјевовода и резервоара.

Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција произведене хигијенски исправне воде за пиће (у милионима м3)

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистрибуција хигијенски исправне воде | Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис.зона) | 22 | 21,10 | 19,85 | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис.зона) | 8,8 | 8,6 | 8,4 |  |  |  |
|  | Рад Пумпних станица у дистр.систему (само 2.вис.зона)* | 5,04(2) | 4,87(2) | 4,7(2) |  |  |  |
|  | Рад Изворишта Суботица (гравитационо) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | Рад ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 0,47 | 0,63 | 0,63 |  |  |  |
|  | Рад ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 0,16 | 0,31 | 0,63 | (Приједор) | (Приједор) |  |
| Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа није укључена) | Одржавање Пумпне станице Новоселија | Извршено планирано одржавање | Извршено планирано одржавање | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Одржавање Пумпних станица Бунарског система |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање Пумпних станица у дистр.систему |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање Изворишта Суботица |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) |  |  |  |  |  |  |
|  | Одржавање ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Дио од укупне количине воде која је препумпана из 1. висинске зоне (не улази у укупан збир испоручене воде, само је приказана засебно). |  |  |  |  |  |  |  |  |

КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

У периоду од 2021. до 2023. године, Сектор квалитета и екологије проводиће контролу квалитета воде према Програму усаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Анализе ће се обављати у оквиру лабораторије Друштва, Института за јавно здравство Републике Српске, као и у другим верификованим институцијама изван РС.

Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта ''Новоселија'' и ''Суботица'')

| Оперативни циљеви | Активности |  |  | Мјера реализације за 2021. |  | Мјера реализације за 2022. |  | Мјера реализације за 2023. |  | Одговоран | Потребни ресурси |  | Рок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи |  |  | 4.700 узорака |  | 4.700 узорака |  | 4.700 узорака |  | Водећи послови | Кадровски, материјални |  | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |  |
|  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи |  |  | 2.700 узорка |  | 2.700 узорка |  | 2.700 узорка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед |  |  | 4.700 узорака |  | 4.700 узорака |  | 4.700 узорака |  | Водећи послови | Кадровски, материјални |  |  |  |
|  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи |  |  | 2.700 узорка |  | 2.700 узорка |  | 2.700 узорка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Биолошка контрола воде | Сирова вода и полупроизводи |  |  | 6 узорака и према индикацијама |  | 6 узорака и према индикацијама |  | 6 узорака и према индикацијама |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
|  | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета |  |  | 4 узорка |  | 4 узорка |  | 4 узорка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа |  |  | 4 узорка |  | 4 узорка |  | 4 узорка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Радиолошка контрола | Узорци воде |  |  | 2 узорка |  | 2 узорка |  | 2 узорка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће |  |  | 3 узорка и према индикацијама |  | 3 узорка и према индикацијама |  | 3 узорка и према индикацијама |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Дезинфекција и санитарна контрола | Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и сл. |  |  | Континуирано |  | Континуирано |  | Континуирано |  | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |
|  | Атести према интензитету изградње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објеката |  |  | 2 пута (прољеће и јесен) |  | 2 пута (прољеће и јесен) |  | 2 пута (прољеће и јесен) |  |  |  |  |  |  |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите |  |  | 300 обилазака |  | 300 обилазака |  | 300 обилазака |  | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |
|  | Сарадња са институацијама у циљу превенције заштите изворишта |  |  | Континуирано |  | Континуирано |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еколошки надзор над акцидентима |  |  | Континуирано |  | Континуирано |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућа одступања код броја узорака због ванредних узорака (атести, притужбе потрошача и остали ванредни узорци), који се не могу предвидјети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (локални водоводни системи-сеоски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности |  | Мјера реализације 2021. |  | Мјера реализације 2022. |  | Мјера реализације 2023. |  | Одговоран | Потребни ресурси |  | Рок |  |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи |  | 600 узорака |  | 600 узорака |  | 600 узорака |  | Водећи послови oдјељења и водећи послови-одј.сеоски водоводи | Кадровски, материјални |  | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |  |
|  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи |  | 150 узорака |  | 150 узорака |  | 150 узорака |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед |  | 600 узорака |  | 600 узорака |  | 600 узорака |  | Водећи послови oдјељења и водећи послови-одј.сеоски водоводи | Кадровски, материјални |  |  |  |
|  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи |  | 150 узорака |  | 150 узорака |  | 150 узорака |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Биолошка контрола воде | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета |  | 11 узорaка |  | 11 узорaка |  | 11 узорaка |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа |  | 11 узорака |  | 11 узорака |  | 11 узорака |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Радиолошка контрола | Узорци воде |  | 11 узорака |  | 11 узорака |  | 11 узорака |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће |  | 11 узорака и према индикацијама |  | 11 узорака и према индикацијама |  | 11 узорака и према индикацијама |  | Директор сектора | Финансијски |  |  |  |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите |  | 12 пута и према индикацијама |  | 12 пута и према индикацијама |  | 12 пута и према индикацијама |  | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућа одступања у броју узорака, у зависности од изградње нових цјевовода и припајања на исте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОДРЖАВАЊЕ

Сектор одржавања обавља послове и задатке перманентног одржавања исправности и функционисања водоводног и канализационог система, а посебан акценат се ставља на техничке губитке на водоводној мрежи. Између осталог, то подразумијева поправке кварова у водомјерним и линијским шахтовима, на главној линији и на кућним прикључцима, замјену и реконструкцију дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и изградњу примарних и секундарних цјевовода по инвестиционом програму.

Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа

| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | 2021. | 2022. | 2023. | Просек 2021-2023 | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком. | 1.100 | 1.050 | 1.000 | 1.050 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање водоводне мреже и руководиоци група за одржавање и изградњу водоводне мреже | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Квар у линијском шахту | ком. | 90 | 95 | 100 | 95 |  |  |  |
|  | Квар на главној линији | ком. | 200 | 250 | 220 | 223 |  |  |  |
|  | Квар на кућним прикључцима | ком. | 450 | 460 | 440 | 450 |  |  |  |
|  | Израда кућних прикључака: | ком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физичка лица |  | 830 | 800 | 820 | 817 |  |  |  |
|  | Правна лица | ком. | 40 | 50 | 60 | 50 |  |  |  |
|  | Интервенције, обилазак терена | ком. | 570 | 530 | 450 | 517 |  |  |  |
|  | Одвоз воде цистернама: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физичка лица | ком. | 20 | 50 | 30 | 33 |  |  |  |
|  | Правна лица | ком. | 15 | 20 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | Цивилна заштита | ком. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Изградња и реконструкција водоводне мреже | km | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | Одржавање прекопа: Асфалтирање прекопа | m² | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Обрезивање прекопа | m² | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа |  |  |
|  | Бетонирање прекопа | m² | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
|  | Досипавање прекопа | m3 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Одржавање канализације: |  |  |  |  |  |  | Кадровски, финансијски и материјални |  |
|  | Санација колектора канализације | ком. | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Израда прикључака | ком. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Црпљење фекалија | ком. | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 3 | 4 | 11 | 6 |  |  |  |
|  | Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца | ком. | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Уградња лимених поклопаца | ком. | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | Израда и уградња дрвених поклопаца | ком. | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | Издизање шахтова | ком. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Израда нових шахтова | ком. | 13 | 18 | 8 | 13 |  |  |  |
|  | Ручно чишћење шахтова | ком. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Прање и чишћење шахтова цистернама | ком. | 25 | 20 | 25 | 23 |  |  |  |
|  | Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем | ком. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Постављање хидрантских капа | ком. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Прање улица | m² | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |
|  | Планско чишћење канализације | km | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Чишћење и снимање канализационе мреже: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за потребе Друштва | km | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | за потребе трећих лица | km | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |

Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера

| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | 2021. | 2022. | 2023. | Просјек 2021-2023 | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | Радови на путничиким аутомобилима | ком. | 300 | 350 | 320 | 323 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Радови на ситној механизацији | ком. | 50 | 85 | 80 | 72 |  |  |  |
|  | Радови на камионима и виљушкарима | ком. | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | Радови на багерима | ком. | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |
|  | Браварско заваривачки радови | ком. | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком. | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм | ком. | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм | ком. | 93 | 40 | 58 | 64 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм | ком. | 28 | 25 | 25 | 26 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм | ком. | 90 | 124 | 159 | 124 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм | ком. | 3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм | ком. | 63 | 78 | 45 | 62 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм | ком. | 9 | 20 | 13 | 14 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм | ком. | 9 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |

| "ВОДОВОД" а.д. - Бања Лука - СЕОСКИ ВОДОВОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | 2021. | 2022. | 2023. | Просек 2021-2023 | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 400 | 300 | 300 | 333 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Квар у линијском шахту | ком | 150 | 100 | 100 | 117 |  |  |  |
|  | Квар на главној линији | ком | 800 | 500 | 500 | 600 |  |  |  |
|  | Квар на кућним прикључцима | ком | 250 | 150 | 150 | 183 |  |  |  |
|  | Израда кућних прикључака: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физичка лица | ком | 200 | 200 | 200 | 200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални |  |
|  | Правна лица | ком | 25 | 20 | 20 | 22 |  |  |  |
|  | Интервенције, обилазак терена | ком | 500 | 400 | 400 | 433 |  |  |  |
|  | Изградња водоводне мреже | km | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа | Одржавање прекопа: Асфалтирање прекопа | m² | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Обрезивање прекопа | m | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
|  | Бетонирање прекопа | m² | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Досипавање прекопа | m3 | 5 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Уградња лимених поклопаца | ком | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 50 | 20 | 20 | 30 |  |  |  |
| Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | 2021. | 2022. | 2023. | Просек 2021-2023 | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком | 50 | 50 | 50 | 50 | Сектор "Одржавање" |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

РАЗВОЈ

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у периоду од 2021. до 2023. године, генерисаће се укупна техничка подршка основној дјелатности Друштва. Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

Стратешки циљ бр.1: Развој водоводне и канализационе мреже

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак теренa | 1.000 метара | 1.000 метара | 1.000 метара | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.09.2021. 30.09.2022. 30.09.2023. |
|  | Геодетско снимање | 1.000 метара | 1.000 метара | 1.000 метара |  | Кадровски и материјални |  |
|  | Израда техничке документације | 1.000 метара | 1.000 метара | 1.000 метара |  | Кадровски |  |
|  | Надзор над извођењем | 1.000 метара | 1.000 метара | 1.000 метара |  | Кадровски и материјални |  |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 920 комада | 920 комада | 920 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Анализа предате документације | 920 комада | 920 комада | 920 комада |  |  |  |
|  | Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 920 комада | 920 комада | 920 комада |  |  |  |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 900 комада | 900 комада | 900 комада | Директор Сектора развојa |  | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Анализа предате документације | 900 комада | 900 комада | 900 комада |  |  |  |
|  | Излазак на локацију | 900 комада | 900 комада | 900 комада |  | Кадровси и материјални |  |
|  | Израда пројекта прикључка и предмјера радова | 840 комада | 840 комада | 840 комада |  | Кадровси |  |
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | 30 километара | 30 километара | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Унос објеката на мрежи | 2 комада | 2 комада | 2 комада |  |  |  |
|  | Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.500 комада | 1.500 комада | 1.500 комада |  |  |  |
|  | Контрола адреса | 1.500 комада | 1.500 комада | 1.500 комада |  |  |  |
| Пројект успостављања регионалне платформе за бенчмаркинг | Прикупљање података | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Координатор за Друштво | Кадровски и материјални | 30.09.2021. 30.09.2022. 30.09.2023. |
|  | Анализа и валидација | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a |  | Кадровски |  |
|  | Нацрт извјештаја | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Координатор за друштво и за регионалну платформу | Кадровски |  |
|  | Радионица | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a |  | Кадровски и финансијски |  |
|  | Коначни извјештај | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a | Зависи од EBC-a |  | Кадровски |  |

Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада | 3 зоне | 3 зоне | 3 зоне | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021/22/23 |
|  | Мјерења на терену | 3 зоне | 3 зоне | 3 зоне |  | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. 30.09.2022. 30.09.2023 |
|  | Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 3 зоне | 3 анализе |  | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај |  | Кадровски |  |
| Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | Закључно са другим кварталом |
|  | Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава |  | Кадровски и материјални | 30.09.2021. 30.09.2022. 30.09.2023 |
|  | Обавјештавање потрошача о активностима | 400 | 400 | 400 |  | Кадровски |  |
|  | Подношење захтјева | 400 | 400 | 400 |  | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Реализација прикључка | 300 | 300 | 300 | Директор Сектора развојa и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални |  |
| Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста | Дефинисање нових зона мјерења | 7 комада | 7 комада | 7 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021/22/23 |
|  | Израда мјерних мјеста | 7 комада | 7 комада | 7 комада |  | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. 30.09.2022. 30.09.2023. |
|  | Набавка опреме | 7 комада | 7 комада | 7 комада |  | Финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Монтажа опреме | 7 комада | 7 комада | 7 комада |  | Кадровски и материјални |  |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације | Потписивање уговора и извјештаји о напретку |  |  | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални |  |
|  | Обука запослених |  | Извјештај о извршеној обуци |  |  | Кадровски и материјални | 31.03.2022. |
|  | Завршетак израде |  | Елаборат и израђен модел |  |  | Кадровски и материјални | 30.06.2022. |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 15 % анализе | 15 % анализе | 15 % анализе | Директори сектора | Кадровси | 30.06.2021. 30.06.2022. 30.06.2023. |
|  | Замјена водомјера по техничким рјешењима | 15 комада | 15 комада | 15 комада | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторимаДруштва.

| Стратешки циљ бр.1: Миграција и интеграција постојећег интегисаног информационог система у нову пословну зграду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Анализа постојећег интегрисаног информационог система | Преглед и евидентирање стања серверске, активне и пасивне мреже у садашњој пословној згради | Документ евиденције | - | - | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.3.2021 |
|  | Дефинисање начина за постепено преселење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији |  | - | - |  |  |  |
| Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањм оптималног начина динамике преселења и интегрисања система | Преселење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора) | Праћење и евентуална корекција према новонасталим потребама | Функционисање система | Функционисање система | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Преселење дијела телекомуникационе и телефонске инфраструктуре и стављање у рад нове |  |  |  | Уговорно лице добављача | Финансијски |  |
|  | Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака |  |  |  | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ |  |  |
|  | Формирање интегралног информационог система у новој згради |  |  |  |  | Финансијски, Кадровски |  |

| Стратешки циљ бр.2: Интеграција информационог система на апликативном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Конверзија одређених софтверских модула из пословног информационог система у ново окружење са циљем континуираног побољшања и усавршавања властитог интегрисаног информационог система | Апликативна припрема | Дефинисање захтјева | - | - | Шеф одјелења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Ангажовање екстерне софтвер. куће | Припрема | Реализација | Документација изведеног стања | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Одржавање софтвера у ф-ји | Функционалност | Функционалност | Функционалност | Уговорно лице добављача |  |  |

| Стратешки циљ бр.3: Интеграција информационог система на системском нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Лиценцни софтвер за сервере и радне станице | Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица | Обављена припрема |  |  | Шеф одјелења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Ангажовање екстерне софтвер. куће | Функционалност |  |  | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Одржавање софтвера у ф-ји |  |  |  | Уговорно лице добављача | Финансијски, Кадровски |  |
| Реализација "SEP" антивирусног рјешења на нивоу друштва | Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица | Обављена припрема |  |  | Шеф одјелења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Ангажовање екстерне софтвер. куће | Функционалност |  |  | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Одржавање система у ф-ји |  |  |  | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски |  |
| Трајна оптимизација и побољшање активне и пасивне серверско-мрежне инфраструктуре | Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица | Обављена припрема | - | - | Шеф одјелења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Ангажовање екстерне софтвер. куће | Функционалност |  |  | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Одржавање софтвера у ф-ји | Непрекидност рада |  |  | Уговорно лице добављача |  |  |

ПРОДАЈА

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва. Сектор за комерцијалне послове управља свим активностима везаним за обрачун воде, редовне замјене водомјера у мрежи, легализацију потрошача, као и јавне набавке.

Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног плана очитавања потр. воде | 12 | 12 | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни дан у мјесецу |
|  | Контрола потрошње воде | 255.000 | 325.000 | 330.000 | Референт на вод. пос.; Шеф Сл. продаје | Возила, читачке листе/псиони | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|  | Додатне контроле | 3.000 | 3.200 | 3.500 | Референт на вод. пос.; аналитичар | Возила, пумпе, радни алат | До задњег дана обрачуна према мјесечном плану |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног плана уноса и обрачуна | 12 | 12 | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни дан у мјесецу |
|  | Унос и обрада података о стању на водовод.прикљ. | 285.000 | 350.000 | 360.000 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|  | Ликвидирање и књижење обрађених читачких листа | 220 | 230 | 235 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | до 5. у мјесецу |
|  | Обрада потрошача са увећаном потрошњом по основу квара | 1.000 | 1.050 | 1.100 | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа | Континуирано у току обрачуна |
| Ажурирање мат. Евиденције | Ажурирање података о потрош. на основу претходне контроле | 350 | 370 | 390 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података | до 8. у мјесецу |
|  | Отварање обрачунског периода | 12 | 12 | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података | до 10. у мјесецу |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна потрошње воде | 12 | 12 | 12 | Шеф сл. Продаје, референт продаје | Матична база података | до 10. у мјесецу |
|  | Извјештај о претходном обрачуну | 12 | 12 | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | до 15. у мјесецу |
| Рекламације | Рекламације по основу тех. неисправности на прикључку | 500 | 400 | 350 | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис. | Матична база података | Континуирана активност |
|  | Рекламације на обрачун | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | Континуирана активност |
|  | Статусне промјене на водоводном прикључку | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн.промје.; мат. база података | Континуирана активност |
| Достава уговора | Припрема и спровођење уговора | 20.000 | 5.000 | 1.000 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Матична база података | Континуирана активност |
|  | Достава уговора | 20.000 | 5.000 | 1.000 | Реф. на посл. статусних промјена и достављач | Образац уговора | Континуирана активност |

| Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомјера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операт. циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Редовне замјене водомјера | Израда мјесечног плана редовних замјена у дефинисаним зонама | 12 | 12 | 12 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл. план зам. водомјера | Матична база података, годишњи план замјена | до 15. у мјесецу |
|  | Извршење редовних замјена водомјера | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | до задњег дана у мјесецу |
| Хитне интервенције на вод. Прикључцима | Припрема и издавање налога за хитне интервенције | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | Континуирано у току обрачуна |
|  | Интервенције на прикључцима | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | Два дана по издавању радног налога |

| Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операт. циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Евиденција и легализација илегалних потрошача | Вођење, ажурирање и припрема евиденције нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 400 | 400 | 400 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична евиденција | Континуирано према динамици легализације |

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У наредним годинама је планирано остварење укупне наплате текућих потраживања, као и што боља реализација потраживања из ранијих периода.

| Стратешки циљ бр.1: Остварити наплату текућих потраживања и предузети све потребне мјере у складу са прописаним процедурама за наплату потраживања из ранијег периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | Издавање радних налога за искључења корисника | 2.500 | 2.600 | 3.000 | Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. |
|  | Опомене | 3.500 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
|  | Приједлози за утужења | 200 | 300 | 300 |  |  |  |
| Склапање споразума о репрограму и споразума о нагодби (медијација) са корисницима који нису у могућности да измире своја дуговања у цјелости | Потписивање уговора о репрограму | 400 | 300 | 200 | Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе наплате | Кадровски |  |
|  | Потписивање споразума о нагодби (медијација) | 50 | 40 | 30 |  |  |  |
|  | Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | - | - | - |  |  |  |
|  | Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују | - | - | - |  |  |  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Према усвојеном Плану набавки за 2021. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкма БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва је 9.651.370,00КМ.

Стратешки циљ бр.1: Планирање и провођење набавки

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Мјера реализације 2022. | Мјера реализације 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ | Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2021. годину | 11 | 11 | 11 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01. у години |
|  | Израда годишњег плана набавке за 2021. годину | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ | Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у току године |
|  | Провођење поступка набавке | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ | Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима | 200 | 200 | 200 | Шеф службе набаве | Кадровски |  |
|  | Пријем роба у складиште и евиденција | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Друштво, у периоду од 2021. до 2023. године, планира позитивно финансијско пословање уз константан раст нето добити од 230.232КМ за 2021. годину, 249.232КМ за 2022. и 264.232КМ за 2023. годину:

План Прихода и расхода Друштва за период 2021.-2023.

| КОНТО | ОПИС | Процјена | План | План | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ | 20.392.251 | 18.966.732 | 18.935.732 | 18.900.732 |
| 611 | Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту | 17.254.366 | 17.334.732 | 17.334.732 | 17.334.732 |
|  | Приходи од продаје воде | 12.935.425 | 13.000.102 | 13.000.102 | 13.000.102 |
|  | Приходи од продаје канализације | 2.332.965 | 2.344.630 | 2.344.630 | 2.344.630 |
|  | Приходи од вршења услуга | 985.976 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
|  | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 621 | Приходи од активирања учинака | 967.043 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 652 | Приходи од донација | 213.547 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 661 | Приходи од камата | 19.666 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 662 | Позитивне курсне разлике | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 676 | Вишкови материјала | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 677 | Наплаћена отписана потраживања | 1.048.763 | 361.000 | 330.000 | 295.000 |
| 679 | Остали приходи | 887.741 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | 20.163.824 | 18.736.500 | 18.686.500 | 18.636.500 |
| 511 512 | Трошкови материјала | 1.572.414 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 2.400.419 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 520 | Трошкови бруто зарада | 6.288.027 | 6.386.000 | 6.386.000 | 6.386.000 |
|  | Бруто зарада-плате | 3.729.133 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | 50.526 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | 201.573 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | 2.081.335 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | 225.460 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 521 | Трошкови бруто накнада зарада | 2.158.056 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 522 523 | Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију | 71.429 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 524 525 529 | Трошкови бруто осталих личних расхода | 491.478 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 291.199 | 338.000 | 338.000 | 338.000 |
|  | Транспортне услуге | 5.985 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | 285.214 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 532 | Трошкови одржавања основних средстава | 496.956 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 17.019 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 172.127 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 540 | Амортизација | 3.266.173 | 3.300.000 | 3.250.000 | 3.200.000 |
| 541 | Трошкови резервисања за накнаде запослених | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 434.751 | 393.500 | 393.500 | 393.500 |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | 33.970 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
|  | Трошкови здравствених услуга | 285.180 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | 5.505 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине | 105.597 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 16.894 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 53.566 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 553 | Трошкови платног промета | 19.232 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 554 | Трошкови чланарина | 20.168 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 555 | Трошкови пореза | 47.449 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 556 | Трошкови доприноса | 8.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 281.947 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 561 | Расходи камата | 98.030 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 562 | Негативне курсне разлике | 232 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 570 | Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 576 | Мањкови | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 578 | Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања | 202.275 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 579 | Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима) | 34.102 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 581 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА |  |  |  |  |
|  | Порез на добит |  |  |  |  |
|  | НЕТО ДОБИТ | 228.426 | 230.232 | 249.232 | 264.232 |
|  | ГУБИТАК |  |  |  |  |

| ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020.године И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023.године Систем сеоских водовода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТО | ОПИС | ПРОЦЈЕНА 2020. | ПЛАН 2021. | ПЛАН 2022. | ПЛАН 2023. |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ | 647.248,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 |
| 611 | Приходи од продaje воде | 542.901,02 | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 611 | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 104.346,98 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | 1.802.795,82 | 1.807.500,00 | 1.807.500,00 | 1.807.500,00 |
| 511 | Трошкови материјала | 159.463,86 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 513 | Трошкови горива | 60.710,21 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 513 | Трошкови електричне енергије | 368.834,69 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 879.277,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 15.816,50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 532 | Трошкови одржавања машина и опреме | 120.524,65 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга - заштита на раду | 12.970,91 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 540 | Амортизација | 65.773,02 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга /трошкови здравствених услуга-анализа воде/ | 118.059,99 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови/регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,.../ | 1.365,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Нето резултат | -1.155.547,81 | -1.159.500,00 | -1.159.500,00 | -1.159.500,00 |

Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе | Обезбјеђење континуираног прилива новчаних средстава кроз наплату потраживања од купаца | Остварити наплату текућих потраживања и дијела потраживања из ранијег периода (користећи све мјере наплате у складу са прописаним процедурама) |  |  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12. |
|  | Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа |  |  |  | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија | Достављен обазац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи |  |  |  | Кадровски |  |

Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва | Контрола и књижење књиговодствених исправа | Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама |  |  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
|  | Креирање интерних исправа и обрачуна |  |  |  |  |  |  |
|  | Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даџбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници |  |  |  |  | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
|  | Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза | Извјештај о попису |  |  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства, Предсједник централне пописне комисије | Кадровски | 31.12. |
| Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва | Мјесечни извјештаји (12 извјештаја годишње) |  |  | Директор Сектора , Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.12. |
|  | Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама) |  |  |  |  |  |  |
|  | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода за организациону јединицу сеоски (локални) водоводи кроз израду годишњег извјештаја о оствареном резултату пословања | Преглед остварених прихода и расхода |  |  |  |  |  |
| Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност | објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника | Финансијски извјештаји (4 извјештаја годишње) |  |  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
|  | Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора |  |  |  |  | 31.12. |
|  | Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима | Записник / Рјешење |  |  |  |  |  |
| Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа | Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа | Извјештаји о обављеној едукацији |  |  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
| Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција | Координација на усавршавању и усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева интерних и екстерних корисника | - |  |  |  | Кадровски | 31.12. |
| Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | Набавка читача бар кодова | Аутоматски пренос података у централну евиденцију приликом вршења редовног годишњег пописа |  |  |  | Финансијски | 31.12. |

Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником град Бања Лука

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Мјера реализације за 2022. | Мјера реализације за 2023. | Одговоран | Потребни ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проналажење адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву (дио који није предат Друштву) | Усаглашавање стања имовине са Градом Бања Лука која је по Уговору предата на кориштење и управљање Друштву и даља процедура за добијање документације за евиденцију остале имовине која се даје на управљање и кориштење Друштву. | Уговори |  |  | Управа Друштва, Директор сектора правних и општих послова, Директор сектора за финансијске послове | Кадровски |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 2021. – 2023. ГОДИНЕ

Планирани износ инвестиција у периоду 2021. – 2023. године је 7.200.000КМ. Наведене инвестиционе активности Друштва показују тежњу менаџмента да се систематски бави смањењем губитака на мрежи, побољша квалитет услуга и повећа унутрашњу ефикаснот обављања основне дјелатности. С обизром да све наведене инвестиције Друштво планира финансирати сопственим средстивима, ризици који постоје у погледу пословања Друштва могу угрозити инвестиције, те се остварење истих у потпуном износу не може гарантовати.

Структура инвестиција за период 2021. – 2023. године:

| Инвестиције (КМ) | План за 2021. | План за 2022. | План за 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Изградња секундарне водоводне мреже | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| Наставак израде основних зона билансирања и набавка опреме | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Пројектовање | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Израда елабората зоне санитарне заштите | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Реконструкција и проширење ТС Сирова вода | 500.000 | - | - |
| Изградња мјерних мјеста | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Успостава командно - контролног центра | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Израда хидрауличког модела | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Укупно за годину: | 2.600.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| СВЕУКУПНО: | 7.200.000 |  |  |

ДИРЕКТОР

Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства

______________________________