Водовод а.д.

Бања Лука

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

за пословну 2021. годину

САДРЖАЈ

| Увод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | O плану |  |
| Мисија, визија и стратегија | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  | Менаџмент |  |
| План оперативног пословања |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Правни и општи послови |  |
| Послови ЗНР и ЗОП | 7 |  |  |  |
|  | 11 |  | Производња и дистрибуција воде |  |
| Квалитет водe и екологија | 14 |  |  |  |
|  | 16 |  | Одржавање |  |
| Развој | 20 |  |  |  |
|  | 23 |  | Информационе технологије |  |
| Продаја | 25 |  |  |  |
|  | 28 |  | Наплата потраживања |  |
| Јавне набавке | 29 |  |  |  |
| План финансијског пословања |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Финансијски план |  |
| Систем сеоских водовода | 32 36 |  | План инвестиција у 2021. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Финансијски план |

О ПЛАНУ

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2021. годину је састављен као приједлог у коме су имплементирани појединачни планови организационих цјелина, Сектора и Одјељења.

Плански подаци су утврђени на основу важећих законских прописа и познатих услова пословања у вријеме састављања Плана, важећих набавних и продајних цијена, те су усклађени са важећим правилником о раду, рачуноводственим политикама и прописима Републике Српске.

У смислу лакшег праћења предложеног Плана за 2021. годину подаци су приказани у поређењу са остварењем за 2019. годину, процијењеним стањем на дан 31.12.2020. год., а на темељу затеченог стања и процјене у тренутку састављања Плана.

План се сачињава са сврхом да се на систематски начин прикажу стратешки и оперативни циљеви заједно са припадајућим активностима, као и сви неопходни подаци о мјерљивости, одговорностима, ресурсима и роковима за спровођење истих.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА

Мисија

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2021. годину обухвата послове који се односе на производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода према дефинисаним стандардима квалитета, као и друге активности организовања унутрашњег пословања Друштва.

Наведени послови уз пружање услуга које ће у потпуности задовољити захтјеве корисника јесу мисија акционарског Друштва „Водовод“ Бања Лука. Друштво се непрестано залаже за ефикасно и транспарентно испуњавање очекивања наших корисника, акционара и запослених.

Визија

Визија представља идеалну слику будућности какву желимо за наше Друштво. Она треба да буде у складу са дугорочним циљевима пословања, а то значи константан развој нових метода за побољшање перформанси пословања са циљем задовољења садашњих и будућих потреба потрошача за квалитетном водом за пиће и одводњом отпадних вода. Све наведено, свакако треба остварити по претпостављеним стандардима квалитета производа и услуга, као и заштите човјекове околине.

Стратешки циљеви Друштва у 2021. години:

- Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода;

- Контрола квалитета воде у складу са нормативима и прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће;

- Праћење и примјена позитивних прописа;

- Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа;

- Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера;

- Развој водоводне и канализационе мреже;

- Смањење губитака на водоводној мрежи;

- Обезбјеђење услова заштите на раду, заштите од пожара и управљање отпадом;

- Контрола и обрачун потрошње воде;

- Интервенције на прикључцима и редовне замјене водомјера;

- Легализација потрошача;

- Планирање и провођење јавних набавки;

- Подизање нивоа наплате;

- Управљање ликвидношћу Друштва;

- Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником, градом Бања Лука;

- Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;

- Пресељење у нову послову зграду;

- Увођење и развој финансијског управљања и контроле (ФУК-а);

МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

Представник капитала Града Бања Лука:

- Петар Билчар, дипл. екон.

Скупштина акционара:

- Биљана Марјановић Симовић, дип.правник, предсједник Скупштине акционара,

Надзорни одбор:

- Винка Вученовић, дипл. екон., предсједник,

- Младен Врећо, дипл. eкон., члан,

- Радован Мајкић, дипл. инж. машинства., члан,

- Огњен Јанковић, дипл. екон.,члан,

- Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:

- Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства, директор,

- Даријо Купрешак, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке послове,

- Боран Босанчић, дип. правник, извршни директор за правне послове,

Oдбор за ревизију:

- Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,

- Раденко Вујасин, дипл. правник унутрашњих послова,

- Јелена Пољашевић, доц. др., члан.

Директор одјељења интерне ревизије:

- Александра Илић, дипл. екон.

Интерни ревизор:

- Јелена Јокић, дипл.екон.

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

У 2020. години, у Друштву је било запослено око 345 радника.

| СТРУЧНА СПРЕМА | 2020. |  | ПЛАН 2021. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радници | Учешће | Радници | Учешће |
| ВСС | 80 | 23,19% | 80 | 23,19% |
| ВС | 2 | 0,58% | 2 | 0,58% |
| ССС | 75 | 21,74% | 75 | 21,74% |
| ВКВ | 52 | 15,07% | 52 | 15,07% |
| КВ | 98 | 28,41% | 98 | 28,41% |
| ПК | 23 | 6,67% | 23 | 6,67% |
| НК | 15 | 4,35% | 15 | 4,35% |
| УКУПНО | 345 | 100,00% | 345 | 100,00% |

По броју радника, структури стручне спреме и образовања запослених, Друштво је изједначило потребе пословања и услове актуелне економске ситуације у којем се налази. Укупан број запослених у односу на прошлу годину је благо смањен, а обим послова прилагођен и оптимизован. С тим у вези, не планира се повећање броја запослених, као ни измјене у структури истог, осим у евентуалним случајевима повећања обима посла или престанка радног односа радника.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено је 80 радника или 23,19%, од укупног броја запослених радника. Највише запослених је са КВ стручном спремом, односно 98 радника или 28,41%.

Стратешки циљ: Праћење и примјена позитивних прописа

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припреме за сједнице органа управљања(Скупштина акционара,Надзорни одбор,Управа,Одбор за ревизију | Припрема материјала и осталих аката | По потреби | Директор сектора и надлежни органи | Кадровски | 31.12.2021. |
| Подршка у наплати потраживања заједно са СФП | Подношење приједлога за извршење | 1.000 |  |  |  |
|  | Покретање поступка медијације | 50 |  |  |  |
|  | Подношење правних лијекова пред надлежним органима | По потреби |  |  |  |
| Остале активности | Пријава потраживања у стечајном поступку | По потреби |  |  |  |
|  | Подношење прекршајних пријава | По потреби |  |  |  |

ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а

Заштита од пожара и заштита на раду свих запослених у Друштву, у 2021. години спроводиће се у складу са важећим законским обавезама испуњавајући сљедеће циљеве:

Стратешки циљ бр.1: Послови заштите на раду

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења | Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (14 комада) |  |  |  |
| Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама | Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) |  |  | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) |  |  |  |
| Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком | Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника) | Један преглед (160 радника) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Баждарење аутомата за точ. Горива | Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада) | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.07.2021. |
| Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Систематски преглед радница (гинеколошки преглед) | Систематски преглед радница | Један преглед (60 радница) |  |  |  |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата | Један преглед (3 комада) |  |  |  |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Један преглед (5 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Један преглед |  |  |  |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Један преглед (10 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Један преглед (16 комада) |  |  |  |
| Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Један преглед |  |  |  |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.05.2021. |

Стратешки циљ бр.2: Послови заштите од пожара

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже | Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже (60 комада) | Један преглед (60 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | Два прегледа (180 комада) |  |  | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2 | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (120 комада) |  |  | 31.08.2021. |
| Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Један преглед |  |  | 31.12.2021. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Новоселији - Нова Лабораторија | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (60 комада) |  |  | 30.06.2021. |
| Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на локацији 22. априла бр.2, Извориште воде у Новоселији и у Улици Живојина Мишића бр.24 | Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације | Једна набавка |  |  | 31.10.2021. |

Стратешки циљ бр.3: Управљање отпадом и екологија

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24 и на локацији извођења теренских радова | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Два мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење |  |  |  |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења |  |  | 31.12.2021. |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу водне дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења |  |  |  |
| Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 25 | Два чишћења |  |  | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Мјерење буке на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Два мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Израда водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Продужење водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Једна набавка |  |  | 01.09.2021. |
| Ревизија Плана управљања отпадом ул. Живојина Мишића бр. 24 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка |  |  | 30.06.2021. |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Извориште воде у Новоселији | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка |  |  |  |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Улица 22. априла бр.2 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка |  |  |  |

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Да би се попунили капацитети водоводне мреже и дистрибутивни резервоари у 2021. години, уз сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од 32.000.000m3. Припајање локалних водоводних ситема, изградња нове мреже на тим подручјима, водоснабдијевање и изградња нових препумпних станица, је условило  пораст укупне количине прозведене воде за потребе потрошача у односу на претходне године.

Стратешки циљ бр.1: Производња довољне количине хигијенски исправне воде за пиће (приказано у милионима m3) – Јавни водовод

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно: |  | 32(1) | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/ Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
| Производња хигијенски исправне воде | Рад ППН1 | 12,95 |  |  |  |
|  | Рад ППН2 | 9,2 |  |  |  |
|  | Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима) | 8,8 |  |  |  |
|  | Рад изворишта Суботица | 0,4 |  | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије |  |
|  | Рад филт. стан. Црно Врело | 0,65 |  | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија |  |
| Одржавање објеката и опреме за производњу воде | Одржавање ППН1 | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. |
|  | Одржавање ППН2 |  |  |  |  |
|  | Одржавање Бунарског система |  |  |  |  |
|  | Одржавање изворишта Суботица |  |  |  |  |
|  | Одржавање филт. стан. Црно Врело |  |  |  |  |

Напомена:

(1)У суму урачуната количина воде за испирање и пуњење цјевовода и резервоара.

Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција 32.000.000m3 хигијенски исправне воде за пиће  (приказано у милионима m3) – Јавни водовод

| Оперативни циљеви |  | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистрибуција хигијенски исправне воде |  | Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис.зона) | 22 | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/ Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
|  |  | Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис.зона) | 8,8 |  |  |  |
|  |  | Рад Пумпних станица у дистр.систему (само 2.вис.зона) | 5,04(2) |  |  |  |
|  |  | Рад Изворишта Суботица (гравитационо) | 0,4 |  |  |  |
|  |  | Рад ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 0,48 |  |  |  |
|  |  | Рад ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 0,17 | (Приједор) | (Приједор) |  |
| Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа није укључена) |  | Одржавање Пумпне станице Новоселија | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. |
|  |  | Одржавање Пумпних станица Бунарског система |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање Пумпних станица у дистр.систему |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање Изворишта Суботица |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |
| (2)Дио од укупне количине воде која је препумпана из 1. висинске зоне (не улази у укупан збир испоручене воде, само је приказана засебно). |  |  |  |  |  |  |

Стратешки циљ бр.3: Производња хигјенски исправне воде за пиће у m3 (Сеоски водоводи)

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производња хигјенски исправне воде за пиће | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 2.600.000 | Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
| Одржавање објеката и опреме на локацији филтер станице | Одржавање система водоснабдијевања на сеоским водоводима | Одржавање редовно и инвестиционо |  | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати |  |

Остварење оперативних циљева производње и дистрибуције воде, омогућиће испуњење стратешких циљева. Све активности неопходне за испуњење оперативних циљева, зависе и од основних, Планом предвиђених,  ресурса:

- Сирове воде одговарајућег квалитета;

- Стручне радне снаге;

- Планирана производња воде за потребе јавног водовода у  2021. год., је  32.000.000m³;

- Електричне енергије за потребе јавног водовода oko 32.440.000kWh (Фабрика воде – ППН1 + ППН2 - 16.220.000kWh, Бунарски систем - 14.700.000kWh,  Извориште суботица – 20.000kWh, Црно Врело – 1.500.000kWh);

- Планирана производња воде за сеоске водоводе у  2021. год., је  2.600.000 m³;

- Планирани утрошак ел.енергије  2.650.000 kWh;

- Хемикалија и техничких гасова:

| Хемикалије и гасови | План za 2021. (Kg) | Износ у КМ |
| --- | --- | --- |
| Хлор (Cl) | 47.000 | 61.100 |
| Al-сулфат | 220.000 | 101.200 |
| Na-хипохлорит | 12.000 | 14.400 |
| Кисеоник (O2) | 45.000 | 13.500 |
| Угљен-диоксид (CO2) | 500.000 | 150.000 |

КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

У 2021. години, Сектор квалитета и екологије проводи контролу квалитета воде према Програму усаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Анализе ће се обављати у оквиру лабораторије Друштва, Института за јавно здравство Републике Српске, као и у другим верификованим институцијама изван РС.

| Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта „Новоселија“ и „Суботица“) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви |  |  | Активности |  |  | Мјера реализације за 2021. |  | Одговоран |  |  | Потребни ресурси |  |  |  | Рок |
| Хемијска контрола воде |  |  | Интерна контрола: основни и периодични прегледи |  |  | 4.700 узорака |  | Водећи послови |  |  | Кадровски, материјални |  |  |  | 31.12.2021. |
|  |  |  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи |  |  | 2.700 узорка |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Микробиолошка контрола воде |  |  | Интерна контрола: основни преглед |  |  | 4.700 узорака |  | Водећи послови |  |  | Кадровски, материјални |  |  |  |  |
|  |  |  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи |  |  | 2.700 узорка |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Биолошка контрола воде |  |  | Сирова вода и полупроизводи |  |  | 6 узорака и према индикацијама |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета |  |  | 4 узорка |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Паразитолошка контрола воде |  |  | Вода за пиће - паразитолошка анализа |  |  | 4 узорка |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Радиолошка контрола |  |  | Узорци воде |  |  | 2 узорка |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Вирусолошка контрола |  |  | Сирова и вода за пиће |  |  | 3 узорка и према индикацијама |  | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |
| Дезинфекција и санитарна контрола |  |  | Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и сл. |  |  | Континуирано |  | Водећи послови |  |  | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |  |
|  |  |  | Атести према интензитету изградње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објеката |  |  | 2 пута (прољеће и јесен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологија |  |  | Надзор над зонама санитарне заштите |  |  | 300 обилазака |  | Водећи послови |  |  | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |  |
|  |  |  | Сарадња са институацијама у циљу превенције заштите изворишта |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Еколошки надзор над акцидентима |  |  | Континуирано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућа одступања код броја узорака због ванредних узорака (атести, притужбе потрошача и остали ванредни узорци), који се не могу предвидјети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (локални водоводни системи-сеоски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви |  |  | Активности |  |  |  | Мјера реализације 2021. | Одговоран |  |  | Потребни ресурси |  |  |  | Рок |  |  |  |  |
| Хемијска контрола воде |  |  | Интерна контрола: основни и периодични прегледи |  |  |  | 600 узорака | Водећи послови oдјељења и водећи послови-одј.сеоски водоводи |  |  | Кадровски, материјални |  |  |  | 31.12.2021. |  |  |  |  |
|  |  |  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи |  |  |  | 150 узорака | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микробиолошка контрола воде |  |  | Интерна контрола: основни преглед |  |  |  | 600 узорака | Водећи послови oдјељења |  |  | Кадровски, материјални |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Јавноздравствена контрола - основни прегледи |  |  |  | 150 узорака | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биолошка контрола воде |  |  | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета |  |  |  | 11 узорaка | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паразитолошка контрола воде |  |  | Вода за пиће - паразитолошка анализа |  |  |  | 11 узорака | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолошка контрола |  |  | Узорци воде |  |  |  | 11 узорака | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вирусолошка контрола |  |  | Сирова и вода за пиће |  |  |  | 11 узорака и према индикацијама | Директор сектора |  |  | Финансијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологија |  |  | Надзор над зонама санитарне заштите |  |  |  | 12 пута и према индикацијама | Водећи послови |  |  | Кадровски, финансијски, материјални |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могућа одступања у броју узорака, у зависности од изградње нових цјевовода и припајања на исте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОДРЖАВАЊЕ

Сектор Одржавање обавља послове и задатке непрекидног одржавања исправности и функционисања водоводног и канализационог система. Између осталог, то подразумијева поправке кварова у водомјерним и линијским шахтовима, на главној линији и на кућним прикључцима, замјену и реконструкцију дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и изградњу примарних и секундарних цјевовода по инвестиционом програму.

Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа

| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком. | 1.100 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање водоводне мреже и руководиоци група за одржавање и изградњу водоводне мреже | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021. |
|  | Квар у линијском шахту | ком. | 90 |  |  |  |
|  | Квар на главној линији | ком. | 200 |  |  |  |
|  | Квар на кућним прикључцима | ком. | 450 |  |  |  |
|  | Израда кућних прикључака: | ком. |  |  |  |  |
|  | Физичка лица |  | 830 |  |  |  |
|  | Правна лица | ком. | 40 |  |  |  |
|  | Интервенције, обилазак терена | ком. | 570 |  |  |  |
|  | Одвоз воде цистернама: |  |  |  |  |  |
|  | Физичка лица | ком. | 20 |  |  |  |
|  | Правна лица | ком. | 15 |  |  |  |
|  | Цивилна заштита | ком. | 100 |  |  |  |
|  | Изградња и реконструкција водоводне мреже | км | 5.000 |  |  |  |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | Одржавање прекопа: Асфалтирање прекопа | м² | 1.600 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021. 31.12.2021. |
|  | Обрезивање прекопа | м² | 2.400 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа |  |  |
|  | Бетонирање прекопа | м² | 1.600 |  |  |  |
|  | Досипавање прекопа | м3 | 20 |  |  |  |
|  | Одржавање канализације: |  |  |  | Кадровски, финансијски и материјални |  |
|  | Санација колектора канализације | ком. | 20 |  |  |  |
|  | Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 400 |  |  |  |
|  | Израда прикључака | ком. | 0 |  |  |  |
|  | Црпљење фекалија | ком. | 50 |  |  |  |
|  | Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 3 |  |  |  |
|  | Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца | ком. | 20 |  |  |  |
|  | Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком. | 10 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски, финансијски и материјални |  |
|  | Уградња лимених поклопаца | ком. | 30 |  |  |  |
|  | Израда и уградња дрвених поклопаца | ком. | 15 |  |  |  |
|  | Издизање шахтова | ком. | 10 |  |  |  |
|  | Израда нових шахтова | ком. | 13 |  |  |  |
|  | Ручно чишћење шахтова | ком. | 5 |  |  |  |
|  | Прање и чишћење шахтова цистернама | ком. | 25 |  |  |  |
|  | Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем | ком. | 5 |  |  |  |
|  | Постављање хидрантских капа | ком. | 10 |  |  |  |
|  | Прање улица | м² | 15.000 |  |  |  |
|  | Планско чишћење канализације | км | 10 |  |  |  |
|  | Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 3 |  |  |  |
|  | Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 5 |  |  |  |
|  | Чишћење и снимање канализационе мреже: |  |  |  |  |  |
|  | за потребе Друштва | км | 10 |  |  |  |
|  | за потребе трећих лица | км | 2 |  |  |  |

| Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | Радови на путничиким аутомобилима | ком. | 300 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |
|  | Радови на ситној механизацији | ком. | 50 |  |  |  |
|  | Радови на камионима и виљушкарима | ком. | 600 |  |  |  |
|  | Радови на багерима | ком. | 120 |  |  |  |
|  | Браварско заваривачки радови | ком. | 150 |  |  |  |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком. | 4.200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални | 31.12.2021. |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком. | 1.000 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм | ком. | 130 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм | ком. | 93 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм | ком. | 28 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм | ком. | 90 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм | ком. | 3 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм | ком. | 63 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм | ком. | 9 |  |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм | ком. | 9 |  |  |  |

| „ВОДОВОД“ а.д. - Бања Лука - СЕОСКИ ВОДОВОДИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 400 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |
|  | Квар у линијском шахту | ком | 150 |  |  |  |
|  | Квар на главној линији | ком | 800 |  |  |  |
|  | Квар на кућним прикључцима | ком | 250 |  |  |  |
|  | Израда кућних прикључака: |  |  |  |  |  |
|  | Физичка лица | ком | 200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални |  |
|  | Правна лица | ком | 25 |  |  |  |
|  | Интервенције, обилазак терена | ком | 500 |  |  |  |
|  | Изградња водоводне мреже | км | 1 |  |  |  |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа | Одржавање прекопа: Асфалтирање прекопа | м² | 50 |  |  |  |
|  | Обрезивање прекопа | м | 40 |  |  |  |
|  | Бетонирање прекопа | м² | 50 |  |  |  |
|  | Досипавање прекопа | м3 | 5 |  |  |  |
|  | Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком | 20 |  |  |  |
|  | Уградња лимених поклопаца | ком | 20 |  |  |  |
|  | Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 50 |  |  |  |
| Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљеви | Активности | ЈМ | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком | 50 | Сектор "Одржавање" |  |  |
|  | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком | 100 |  |  |  |

РАЗВОЈ

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у 2021. години, генерисаће се укупна техничка подршка основној дјелатности Друштва. Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

Стратешки циљ бр.1: Развој водоводе и канализационе мреже

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Јавни водовод | Локални водоводи | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак теренa | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.09.2021. |
|  | Геодетско снимање | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара |  |  |  |
|  | Израда техничке документације | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара |  | Кадровски |  |
|  | Надзор над извођењем | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара |  | Кадровски и материјални |  |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 920 комада | / | / |  | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Анализа предате документације | 920 комада | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски |  |
|  | Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 920 комада | / | / |  |  |  |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 900 комада | 700 комада | 200 комада |  | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Анализа предате документације | 900 комада | 700 комада | 200 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски |  |
|  | Излазак на локацију | 900 комада | 700 комада | 200 комада |  | Кадровси и материјални |  |
|  | Израда пројекта прикључка и предмјера радова | 840 комада | 690 комада | 150 камада |  | Кадровси |  |
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | / | / | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Унос објеката на мрежи | 2 комада | / | / |  |  |  |
|  | Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.500 комада | / | / |  |  |  |
|  | Контрола адреса | 1.500 комада | / | / |  |  |  |

Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Јавни водовод | Локални водоводи | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021. |
|  | Мјерења на терену | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона |  | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. |
|  | Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона |  | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај |  |  |  |
| Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | 30.06.2021. |
|  | Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава |  | Кадровски и материјални | 30.09.2021. |
|  | Обавјештавање потрошача о активностима | 400 | 300 | 100 |  | Кадровски |  |
|  | Подношење захтјева | 400 | 300 | 100 |  | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Реализација прикључка | 300 | 250 | 50 | Директор Сектора развојa и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални |  |
| Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста | Дефинисање нових зона мјерења | 7 комада | 5 комада | 2 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021. |
|  | Израда мјерних мјеста | 7 комада | 5 комада | 2 комада |  | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. |
|  | Набавка опреме | 7 комада | 5 комада | 2 комада |  | Финансијски | 31.12.2021. |
|  | Монтажа опреме | 7 комада | 5 комада | 2 комада |  | Кадровски и материјални |  |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације |  | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.06.2021. |
|  | Обука запослених | Извјештај о извршеној обуци | / | / |  |  | 31.12.2021. |
|  | Завршетак израде | Елаборат и израђен модел | / | / |  |  |  |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 15 % анализе | / | / | Директори сектора | Кадровси | 30.06.2021. |
|  | Замјена водомјера по техничким рјешењима | 15 комада | / | / | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва.

Стратешки циљ бр.1: Константна системска и апликативна подршка свим секторима Друштва

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хардверско одржавање и развој | Текући сервиси рачунарске опреме | Непрекидност рада | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, Финансијски | 31.12.2021. |
|  | Спецификације и набавке персоналних рачунара | Функционалност |  | Финансијски |  |
|  | Инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења | Сигурност |  | Кадровски, Финансијски |  |
|  | Помоћ осталим корисницима по позиву | Непрекидност рада |  | Кадровски |  |
| Мрежно одржавање и развој | Реконфигурација дијела активне мреже | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Одржавање „ВПН“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и апликативном нивоу (материјално књиговодство, ГИС ажурирање) | Непрекидност рада |  | Кадровски, Финансијски |  |
|  | Одржавање система који омогућава обраду и издавање сагласности у електронском облику | Функционалност |  | Кадровски |  |
| Апликативна подршка | Програмска израда уговора и обавјештења | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2020. |
|  | Аутоматска књижења и обрачуни, пренос података у базу са система за даљинско очитавање потрошње воде | Функционалност |  | Кадровски |  |
|  | Остале корекције и прилагођавања информационог система Друштва | Функционалност |  | Кадровски, Финансијски |  |
|  | Одржавање„backup“ сервера, интранета и интерног портала Друштва | Заштита података и информисање |  | Кадровски, Финансијски |  |
| Текући послови и одржавања | Помоћ корисницима софтвера | Непрекидност рада | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Припрема и генерисање комплетног обрачуна у електронском облику | Заштита и чување података |  |  |  |

Стратешки циљ бр.2: Миграција и интеграција постојећег интегрисаног информационог система у нову пословну зграду

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализа постојећег интегрисаног информационог система | Преглед и евидентирање стања серверске, активне и пасивне мреже у садашњој пословној згради | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.01.2021. |
|  | Дефинисање начина за постепено преселење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.03.2021. |
| Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањм оптималног начина динамике преселења и интегрисања самог система | Преселење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора) | Израда пројекта | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 30.04.2021. |
|  | Преселење постојеће телекомуникационе и телефонске инфраструктуре | Документ примопредаје | Уговорно лице добављача | Финансијски | 30.04.2021. |
|  | Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака | Документ примопредаје, Дорада пројеката, Ревизија пројекта | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски | 30.04.2021. |
|  | Формирање интегралног информационог система у новој згради | Завршен пројекат | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски | 30.04.2021. |

# ПРОДАЈА

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва, а тиме и испуњење циљева продаје у 2021. години.

Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног плана очитавања потр. воде | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни дан у мјесецу |
|  | Контрола потрошње воде | 255.000 | Референт на вод. пос.; Шеф Сл. продаје | Возила, читачке листе/псиони | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|  | Додатне контроле | 3.000 | Референт на вод. пос.; аналитичар | Возила, пумпе, радни алат | До задњег дана обрачуна према мјесечном плану |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног плана уноса и обрачуна | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни дан у мјесецу |
|  | Унос и обрада података о стању на водовод.прикљ. | 285.000 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|  | Ликвидирање и књижење обрађених читачких листа | 220 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | до 5. у мјесецу |
|  | Обрада потрошача са увећаном потрошњом по основу квара | 1.000 | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа | Континуирано у току обрачуна |
| Ажурирање мат. Евиденције | Ажурирање података о потрош. на основу претходне контроле | 350 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података | до 8. у мјесецу |
|  | Отварање обрачунског периода | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података | до 10. у мјесецу |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна потрошње воде | 12 | Шеф сл. Продаје, референт продаје | Матична база података | до 10. у мјесецу |
|  | Извјештај о претходном обрачуну | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | до 15. у мјесецу |
| Рекламације | Рекламације по основу тех. неисправности на прикључку | 500 | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис. | Матична база података | Континуирана активност |
|  | Рекламације на обрачун | 3.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | Континуирана активност |
|  | Статусне промјене на водоводном прикључку | 1.500 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн.промје.; мат. база података | Континуирана активност |
| Достава уговора | Припрема и спровођење уговора | 20.000 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Матична база података | Континуирана активност |
|  | Достава уговора | 20.000 | Реф. на посл. статусних промјена и достављач | Образац уговора | Континуирана активност |

| Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомјера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Редовне замјене водомјера | Израда мјесечног плана редовних замјена у дефинисаним зонама | 12 | Шеф. сл. прод, реф. на вод. посл. план зам. водомјера | Матична база података, годишњи план замјена | до 15. у мјесецу |
|  | Извршење редовних замјена водомјера | 7.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | до задњег дана у мјесецу |
| Хитне интервенције на водоводним прикључцима | Припрема и издавање налога за хитне интервенције | 2.500 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | Континуирано у току обрачуна |
|  | Интервенције на прикључцима | 1.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | Два дана по издавању радног налога |

| Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| Евиденција и легализација илегалних потрошача | Вођење, ажурирање и припрема евиденције нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 400 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична евиденција | Континуирано према динамици легализације |

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У наредној години је планирано остварење укупне наплате текућих потраживања, као и што боља реализација потраживања из ранијих периода.

Стратешки циљ: Остварити наплату текућих потраживања и предузети све потребне мјере у складу са прописаним процедурама за наплату потраживања из ранијег периода

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | Издавање радних налога за искључења корисника | 2.500 | Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2021. |
|  | Опомене | 3.500 |  |  |  |
|  | Приједлози за утужења | 200 |  |  |  |
| Склапање споразума о репрограму и споразума о нагодби (медијација) са корисницима који нису у могућности да измире своја дуговања у цјелости | Потписивање уговора о репрограму | 400 | Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе наплате | Кадровски |  |
|  | Потписивање споразума о нагодби (медијација) | 50 |  |  |  |
|  | Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | - |  |  |  |
|  | Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују | - |  |  |  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Према усвојеном Плану набавки за 2021. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкма БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва 9.651.370,00КМ.

Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ | Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2021. годину | 11 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01.2021. |
|  | Израда годишњег плана набавке за 2021. годину | 1 |  |  |  |
|  | Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва | 1 |  |  |  |
| ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ | Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН | 1.000 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у току године |
|  | Провођење поступка набавке | 1.000 |  |  |  |
| ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ | Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима | 200 | Шеф службе набаве | Кадровски |  |
|  | Пријем роба у складиште и евиденција | 2.000 |  |  |  |

Структура набавки за 2021.  годину:

| Назив | Износ у KM | Учешће |
| --- | --- | --- |
| Робе | 3.801.080,00 | 39,38% |
| Услуге | 4.619.790,00 | 47,87% |
| Радови | 1.230.500,00 | 12,75% |
| Укупно | 9.651.370,00 | 100,00% |

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Друштво у 2021. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од 230.232KM.

Процјена добити за 2020. годину рађена је на основу резултата пословања за 11 мјесеци и процјене за 12. мјесец.

Приходи и расходи Друштва у 2019., процјена за 2020. год. и план за 2021. год.

| КОНТО | ОПИС | Остварено | Процјена | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019. | 2020. | 2021. |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ | 18.638.514 | 20.392.251 | 18.966.732 |
| 611 | Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту | 16.668.982 | 17.254.366 | 17.334.732 |
|  | Приходи од продаје воде | 12.528.179 | 12.935.425 | 13.000.102 |
|  | Приходи од продаје канализације | 2.347.121 | 2.332.965 | 2.344.630 |
|  | Приходи од вршења услуга | 956.980 | 985.976 | 990.000 |
|  | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 836.701 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 621 | Приходи од активирања учинака | 854.324 | 967.043 | 950.000 |
| 652 | Приходи од донација | 198.547 | 213.547 | 220.000 |
| 661 | Приходи од камата | 47.287 | 19.666 | 20.000 |
| 662 | Позитивне курсне разлике | 70 | 125 | 0 |
| 676 | Вишкови материјала | 247 | 1.000 | 1.000 |
| 677 | Наплаћена отписана потраживања | 692.625 | 1.048.763 | 361.000 |
| 679 | Остали приходи | 176.432 | 887.741 | 80.000 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | 18.440.171 | 20.163.824 | 18.736.500 |
| 511 512 | Трошкови материјала | 1.280.944 | 1.572.414 | 1.600.000 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 2.534.163 | 2.400.419 | 2.400.000 |
| 520 | Трошкови бруто зарада | 6.448.878 | 6.288.027 | 6.386.000 |
|  | Бруто зарада-плате | 3.816.963 | 3.729.133 | 3.800.000 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | 52.007 | 50.526 | 51.000 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | 202.145 | 201.573 | 205.000 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | 2.143.739 | 2.081.335 | 2.100.000 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | 234.024 | 225.460 | 230.000 |
| 521 | Трошкови бруто накнада зарада | 2.249.572 | 2.158.056 | 2.200.000 |
| 522 523 | Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију | 69.527 | 71.429 | 72.000 |
| 524 525 529 | Трошкови бруто осталих личних расхода | 615.882 | 491.478 | 490.000 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 370.214 | 291.199 | 338.000 |
|  | Транспортне услуге | 12.460 | 5.985 | 8.000 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | 357.753 | 285.214 | 330.000 |
| 532 | Трошкови одржавања основних средстава | 331.450 | 496.956 | 480.000 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 19.523 | 17.019 | 20.000 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 133.094 | 172.127 | 140.000 |
| 540 | Амортизација | 2.956.053 | 3.266.173 | 3.300.000 |
| 541 | Трошкови резервисања за накнаде запослених | 62.113 | 10.000 | 30.000 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 396.705 | 434.751 | 393.500 |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | 41.049 | 33.970 | 34.000 |
|  | Трошкови здравствених услуга | 284.093 | 285.180 | 300.000 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | 19.663 | 5.505 | 15.000 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | 4.817 | 4.500 | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине | 47.084 | 105.597 | 40.000 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 33.863 | 16.894 | 25.000 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 59.349 | 53.566 | 70.000 |
| 553 | Трошкови платног промета | 19.792 | 19.232 | 20.000 |
| 554 | Трошкови чланарина | 21.892 | 20.168 | 21.000 |
| 555 | Трошкови пореза | 105.473 | 47.449 | 50.000 |
| 556 | Трошкови доприноса | 9.424 | 8.880 | 10.000 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 344.768 | 281.947 | 330.000 |
| 561 | Расходи камата | 79.955 | 98.030 | 130.000 |
| 562 | Негативне курсне разлике | 51.952 | 232 | 30.000 |
| 570 | Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме | 7.116 | 10.000 | 10.000 |
| 576 | Мањкови | 618 | 1.000 | 1.000 |
| 578 | Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања | 204.619 | 202.275 | 150.000 |
| 579 | Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима) | 33.236 | 34.102 | 40.000 |
| 581 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме | 0 | 1.700.000 | 0 |
|  | ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА |  |  |  |
|  | Порез на добит |  |  |  |
|  | НЕТО ДОБИТ | 198.343 | 228.426 | 230.232 |
|  | ГУБИТАК |  |  |  |

| ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020.године И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023.године Систем сеоских водовода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОНТО | ОПИС | ПРОЦЈЕНА 2020. | ПЛАН 2021. |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ | 647.248,00 | 648.000,00 |
| 611 | Приходи од продaje воде | 542.901,02 | 543.000,00 |
| 611 | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 104.346,98 | 105.000,00 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | 1.802.795,82 | 1.807.500,00 |
| 511 | Трошкови материјала | 159.463,86 | 160.000,00 |
| 513 | Трошкови горива | 60.710,21 | 61.000,00 |
| 513 | Трошкови електричне енергије | 368.834,69 | 370.000,00 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 879.277,00 | 880.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 15.816,50 | 16.000,00 |
| 532 | Трошкови одржавања машина и опреме | 120.524,65 | 120.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга - заштита на раду | 12.970,91 | 13.000,00 |
| 540 | Амортизација | 65.773,02 | 66.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга /трошкови здравствених услуга-анализа воде/ | 118.059,99 | 120.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови/регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,.../ | 1.365,00 | 1.500,00 |
|  | НЕТО РЕЗЛУЛТАТ | -1.155.547,81 | -1.159.500,00 |

Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе | Обезбјеђење континуираног прилива новчаних средстава кроз наплату потраживања од купаца | Остварити наплату текућих потраживања и дијела потраживања из ранијег периода (користећи све мјере наплате у складу са прописаним процедурама) | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12. |
|  | Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа |  | Финансијски, Кадровски |  |
|  | Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија | Достављен обазац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи |  | Кадровски |  |

Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва | Контрола и књижење књиговодствених исправа | Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
|  | Креирање интерних исправа и обрачуна |  |  |  |  |
|  | Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва |  |  |  |  |
|  | Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даџбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници |  |  | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
|  | Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза | Извјештај о попису | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства, Предсједник централне пописне комисије | Кадровски | 31.12. |
| Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва | Мјесечни извјештаји (12 извјештаја годишње) | Директор Сектора , Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.12. |
|  | Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама) |  |  |  |  |
|  | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода за организациону јединицу сеоски (локални) водоводи кроз израду годишњег извјештаја о оствареном резултату пословања | Преглед остварених прихода и расхода |  |  |  |
| Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност | објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника | Финансијски извјештаји (4 извјештаја годишње) | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
|  | Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора |  |  | 31.12. |
|  | Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима | Записник / Рјешење |  |  |  |
| Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа | Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа | Извјештаји о обављеној едукацији | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
| Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција | Координација на усавршавању и усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева интерних и екстерних корисника | - |  | Кадровски | 31.12. |
| Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | Набавка читача бар кодова | Аутоматски пренос података у централну евиденцију приликом вршења редовног годишњег пописа |  | Финансијски | 31.12. |

Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником град Бања Лука

| Оперативни циљеви | Активности | Мјера реализације за 2021. | Одговоран | Потребни ресурси | Рок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проналажење адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву (дио који није предат Друштву) | Усаглашавање стања имовине са Градом Бања Лука која је по Уговору предата на кориштење и управљање Друштву и даља процедура за добијање документације за евиденцију остале имовине која се даје на управљање и кориштење Друштву. | Уговори | Управа Друштва, Директор сектора правних и општих послова, Директор сектора за финансијске послове | Кадровски | 31.12. |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

Планирани  укупан износ инвестиција у 2021. години 2.600.000КМ. С обизром да већину наведених инвестиција Друштво планира финансирати сопственим средствима, ризици који постоје у погледу пословања Друштва могу угрозити инвестиције, те се остварење истих у потпуном износу не може гарантовати.

Структура инвестиција за 2021. год:

| Инвестиције (КМ) | План за 2021. |
| --- | --- |
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција) | 1.000.000 |
| Изградња секундарне водоводне мреже | 300.000 |
| Наставак израде основних зона билансирања и набавка опреме | 100.000 |
| Пројектовање | 100.000 |
| Израда елабората зоне санитарне заштите | 50.000 |
| Реконструкција и проширење ТС Сирова вода | 500.000 |
| Изградња мјерних мјеста | 100.000 |
| Успостава командно - контролног центра | 100.000 |
| Израда хидрауличког модела | 350.000 |
| УКУПНО | 2.600.000 |

ДИРЕКТОР

Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства

____________________________